- Lisa 1

  - PROJEKTITOETUSE TAOTLUS

| - PÄÄSTEAMETI PROJEKTIKONKURSS MITTETULUNDUSÜHINGUTELE - “Veeõnnetuste ennetamine 2026” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekti nimetus | Vaiatu järve ujumissilla parandamine |  |  |
| Taotleja organisatsiooni juriidiline nimetus | Vaiatu Küla Selts MTÜ |  |  |
| Registrikood | 80139388 |  |  |
| Käibemaksukohuslane |  |  | Ei |
| Pangakonto number | EE941010220072028013 |  |  |
| Taotleja juriidiline aadress | Rahvamaja, Vaiatu küla, 48522 Jõgeva vald, Jõgeva maakond |  |  |
| Taotleja kontaktandmed | Tel. +372 53441598 | E-post : airike88@gmail.com , vaiatukyla@gmail.com |  |
| Projektijuhi nimi ja kontaktandmed | Niina Luha | +3725200196 niinaluha@gmail.com |  |

      - PROJEKTI LÜHIKOKKUVÕTE (eesmärk, planeeritavad tegevused, sihtgrupp ja tulemused, mida projektiga saavutatakse)

Vaiatu Küla Selts soovib parandada Vaiatu järve avalikus kasutuses olevad kolm ujuvsilda, mis on aastate jooksul amortiseerunud ning muutunud kasutajatele ohtlikuks. Projekti käigus vahetatakse välja lagunenud laudis, uuendatakse vajalikud kinnitused ning tagatakse sildade ohutu kasutamine ujumiseks ja veekogu kasutamiseks. Sillad on aktiivses kasutuses kogu suveperioodi vältel ning neid kasutavad külaelanikud, piirkonna lapsed, eakad, suvitajad ja külalised. Projekti tulemusena paraneb oluliselt veekogu kasutamise ohutus ning väheneb veeõnnetuste oht.

| Projekti elluviimise koht | Jõgeva vald ,Vaiatu küla ,Vaiatu järv |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekti kogumaksumus (EUR) | 1051,25 | Päästeametilt taotletav summa (EUR) | 946,12 |

I PROJEKTI SISULINE PÕHJENDUS

a) Projekti eesmärk

Projekti eesmärk on parandada Vaiatu järve avalikus kasutuses olevate ujuvsildade ohutust, vähendada veeõnnetuste riski ning tagada turvaline ligipääs ujumiseks ja veekogu kasutamiseks kõikidele külastajatele.

b) Probleemi analüüs ja vajalikkuse  põhjendus

Vaiatu järv on Jõgeva valla oluline avalik puhke- ja ujumiskoht, mida kasutavad aktiivselt kohalikud elanikud, piirkonna lapsed ja noored, suvitajad ning külalised. Ujumiskoha arendamine on toimunud kogukonna eestvedamisel koostöös Jõgeva vallaga. Kohaliku kogukonna initsiatiivil rajati järvele kolm ujuvsilda ning nende paigaldamine ja hooldamine on aastate jooksul toimunud vabatahtliku töö korras. Sillad on aktiivses kasutuses ujumisel, veekogule pääsemisel ning vaba aja veetmisel. Jõgeva vald on toetanud ujumiskoha arengut ning koostöös on loodud kogukonnale oluline avalik puhke- ja ujumiskoht. Sillad on aktiivses kasutuses kogu suveperioodi vältel. Tänaseks on sildade laudis amortiseerunud, kohati pehkinud ja muutunud libedaks ning muutunud kasutajatele ohtlikuks. Kulunud laudis suurendab komistamise, kukkumise ja vette sattumise ohtu. Ujumiskoha juures paikneb päästerõngas, kuid veeõnnetuste ennetamisel on oluline ka turvaline juurdepääs veekogule. Projekti käigus vahetatakse välja kolme ujuvsilla amortiseerunud laudis, uuendatakse vajalikud kinnitused ning parandatakse sildade kasutusohutust. Projekti tulemusena väheneb veeõnnetuste risk ning paraneb avaliku ujumiskoha turvalisus kõigi kasutajate jaoks.

c) Sihtgrupp

- Vaiatu küla elanikud - Jõgeva valla elanikud - piirkonna lapsed ja noored - suvitajad ja külalised - eakad inimesed - kõik avaliku ujumiskoha kasutajad

II PROJEKTI TEGEVUSED JA AJAKAVA (sh algus ja lõpp kuupäev)

| Projekti tegevused kuude kaupa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | juuni | juuli | august | september | oktoober | Vastutaja, läbiviija |
| Materjali ostmine | X | X | X |  |  | Vaiatu Küla Selts |
| Vana laudise eemaldamine | X | X | x |  |  | Vabatahtlikud |
| Uue laudise paigaldamine ja kinnitamine | X | X | X |  |  | Vabatahtlikud |
| Projekti aruande koostamine |  | X | X | X |  | Vaiatu Küla Selts , Niina Luha |

III OODATAVAD TULEMUSED JA MÕJU

| Tegevus | Saavutatav tulemus | Kuidas tulemusi mõõdetakse | Väljundid (konkreetsed väljundid koos mõõdetava mahuga: nt osalejate arv, läbiviidud üritused ja nende kestus jmt) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3 ujuvsilla korrastamine | Ohutud sillad | 3 korrastatud silda | 3 korrastatud ja kasutusohutut ujuvsilda |
| 2.Laudise vahetus | Vähenenud kukkumis- ja vigastusoht | Vahetatud laudis kõigil sildadel | Vahetatud laudis kolmel ujuvsillal |
| 3.Avaliku ujumiskoha korrastamine | Suurem kasutusohutus | Fotod enne ja pärast | Üks ohutum ujumiskoht |

Projekti jätkusuutlikkus

Vaiatu Küla Selts ning kohalikud elanikud jätkavad ka pärast projekti lõppu ujuvsildade hooldamist vabatahtliku töö korras. Kogukond on aastaid panustanud järve ümbruse korrashoidu ning ujumiskoha arendamisse. Projekti tulemusena korrastatud sillad jäävad avalikku kasutusse ning teenivad kohalikke elanikke ja külalisi veel aastaid. Regulaarse hooldusega tagatakse investeeringu säilimine ja ujumiskoha ohutus ka tulevikus.

IV PROJEKTI MEESKOND JA JUHTIMINE

| Isiku või organisatsiooni nimi | Roll projektis |
| --- | --- |
| Vaiatu Küla Selts MTÜ | Projekti elluviija , juhtimine |
| Küla vabatahtlikud | Sildade korrastamine ja paigaldustööd |

TAOTLEJA KINNITUS JA INFORMATSIOONI AVALIKUSTAMINE:

- Kinnitan kõigi esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning võimaldan neid kontrollida.

- Kinnitan, et taotluse allkirjastaja omab esindusõigust. Kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel, lisame õigust tõendava volikirja.

- Kinnitan, et garanteerin projektitoetuse andmiseks nõutava omafinantseeringu.

- Kinnitus, et taotlus on esitatud investeeringuobjekti omaniku teadmisel ja nõusolekul, kui taotleja ei ole investeeringuobjekti omanik

| Allkirjaõigusliku isiku nimi | Airi Sikka |
| --- | --- |
| Ametikoht | Juhatuse liige |
| Kuupäev | 07.06.2026 |

TAOTLUSE KOHUSTUSLIKUD LISAD:

Projekti eelarve (etteantud vormil).

Toetuse taotlejale esitatavate nõuete kinnitus (etteantud vormil).

Juhul kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel, lisada õigust tõendav volikiri.

Vajadusel lisada muud projekti täiendavad materjalid.