|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kellele** | | **TRANSPORDIAMET**  (edaspidi *amet*) | | | | | | | | |
|  | | Registrikood | 70001490 | | | | | | | |
|  | | Juriidiline aadress | Valge 4, Tallinn 11413 | | | | | | | |
|  | | Taotluse esitamise aadress |  | | | | | | | |
| **Kellelt** | | Taotleja nimi/nimetus | TREF Nord AS | | | | | | | |
|  | | Registri- või isikukood | 10217746 | | | | | | | |
|  | | Juriidiline aadress või elukoht |  | | | | | | | |
|  | | Asukoht/elukoht | Lagedi tee 30, Veneküla, Rae vald 75325 Harju Maakond | | | | | | | |
|  | | Telefon ja e-post | 634 9400, [trefnord@trefnord.ee](mailto:trefnord@trefnord.ee) | | | | | | | |
|  | | E-post |  | | | | | | | |
|  | | Omanikujärelevalvet teeb | Inseneribüroo Telora OÜ ja OÜ Esprii | | | | | | | |
|  | | Telefon ja e-post | 684 1450, [soodevahe@telora.ee](mailto:soodevahe@telora.ee) | | | | | | | |
|  | | Liikluskorralduse eest vastutab | Roven Toom | | | | | | | |
|  | | Telefon ja e-post | 56604975, [roven@trefnord.ee](mailto:roven@trefnord.ee) | | | | | | | |
| **1. Loa taotlemiseks esitatavad materjalid:** | | | | | | | | | | |
| **Dokumendi liik** | | **Nimetus** | | | **Doku­mendi nr** | | | | ***Ameti* koos­kõlas­tuse kuupäev ja nr** | |
| (esitatava dokumendi täpne nimetus) | | |
| *Ametis* kooskõlastatud projekt | | 2502\_TL-3-01\_seletuskiri, 2502\_ES\_TL-4-02\_asendiplaan | | |  | | | |  | |
| Ajutise liikluskorralduse joonis | | Skeem20513\_Mahasõitude ehitus | | |  | | | |  | |
| Riigimaa maa kasutusõigust tõendava dokumendi koopia  (*Ameti* peadirektori käskkiri või notarileping) | |  | | |  | | | |  | |
| (vajadusel lisa ridu juurde) | |  | | |  | | | |  | |
|  |  | |  |  | |  |  |  |  | |
|  |  | |  |  | |  |  |  |  | |
| **2. Objekti asukoht** | | | | | | | | | | |
| Maakond | | Harjumaa | | | | | | | | |
| **Tee nr:** | | **Tee nimi:** | | | **Algus km:** | | | | **Lõpp km:** | |
| 6539001 | | Topi tee | | | 0.3 | | | | 0.4 | |
|  | |  | | |  | | | |  | |
|  | |  | | |  | | | |  | |
|  | |  | | |  | | | |  | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| **3. Selgitus kavandatavate tegevuste kohta, läbiviimise aeg** | | | | | | | | | | |
| Ajutise mahasõidu rajamine Rail Baltica Soodevahe liiklussõlme ehitustööde läbiviimiseks. | | | | | | | | | | |
| Mahasõit tagab ligipääsu ehitustehnika parklale. Mahasõit likvideeritakse hiljemalt 2 kuud peale ehitustööde lõppu, ehitustööde tähtaeg 29.09.2028. | | | | | | | | | | |
| Mahasõit rajatakse esimesel võimalusel (november 2025). Asfalteerimistööd võivad nihkuda ilmastikuolude tõttu kevadesse 2026. | | | | | | | | | | |
| **4. Loa taotleja**  Juri Kožanov, TREF Nord AS projektijuht | | | **Ees-ja perekonnanimi** | |  | | | | | |
| Esindusõiguse alus  (esindaja puhul) | | Seadusjärgne  Volitus(volikiri lisatud) | | | | | |
| Kuupäev; allkiri | | /digitaalse allkirja kuupäev/ | | | | | |

**TAOTLUS**

**VÄLJASTADA LIIKLUSVÄLISE TEGEVUSE LUBA (EHITUS)**

**TÖÖDE TEGEMISEKS RIIGITEE MAAL**