**Tööde üleandmise-vatuvõtmise akt**

Käesolev akt on koostatud Tartus, 31.08.2023

Akt on koostatud RMK poolt tellitud ehitusprojekti **„Reedo – Juba tee ja Vagula metsatee rekonstrueerimine ning Kuuse tee ja Taimeaia tee ehitamine“** töö nr 2023-04 **uurimistööde aruande** üleandmise-vastuvõtmise kohta.

Käesoleva aktiga annab Töövõtja **Vesine OÜ juhatuse liige Rasmus Suik** üle eelpool nimetatud töö ja Tellija esindaja **RMK metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist Ain-Meelis Hannus** võtab koostatud töö vastu.

Vatsvalt Töövõtja ja Tellija vahel sõlmitud lepingule „**TEEDE PROJEKTEERIMISTÖÖDE TÖÖVÕTULEPING nr 3-1.5/2022/79”** on kogu töövõtulepingu maksumus **27 468 eurot**, mis sisaldab hinda ilma käibemaksuta 22 890 eurot ja käibemaksu 4578 eurot.

**NB!** Seoses KIK kavadega Nursipalu harjutusvälja laiendamisega seoses, on lähteülesandesse sisse viidud muudatused ehitatavate ja rekonstrueeritavate teede osas. Tulenevalt töövõtulepingu sõlmimise järgsest töömahu vähenemisest 53% võrra on vähendatud ka töövõtulepingu maksmust 53% võrra ehk **RMK lähteülesande lisas 2** toodud projekteerimise mahtudega lepingu maksumuseks on **12 900 eurot**, mis sisaldab hinda ilma käibemaksuta 10750 eurot ja käibemaksu 2150 eurot.

Vastavalt töövõtulepingu punktile 4.2.1.1. tasub Tellija peale peale uurimistööde lõpetamist ja vastava toimiku üleandmist Töövõtjale 30% lepingu maksumusest ehk **3870,00 eurot koos käibemaksuga.**

Tellija esindaja: Töövõtja esindaja:

Ain-Meelis Hannus Rasmus Suik

RMK OÜ Vesine