RBH4 veoteed

- Laoplats Kiisa ökodukt

Marsruut Tref Nord Tammemäe IV - Kiisa ökodukt

| jrk | Tee nr. | Omand | Tee liik | Tee nimi | Kasutusviis | KM | Kate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | TREF | karjäär tee |  |  | 1,5 |  |
| 2 | 11 | Riigitee | Põhimaantee | Tallinna ringtee | Avalik | 1,7 | püsikate |
| 3 | 11340 | Riigitee | Kõrvalmaantee | Tallinna-Saku tee | Avalik | 4,3 | püsikate |
| 4 | 11342 | Riigitee | Kõrval mnt | Saku-Tõdva | Avalik | 3,3 | püsikate |
| 5 | 11341 | Riigitee | Kõrval mnt | Kasemets-Kiisa | Avalik | 2,8 | püsikate |
| 6 | 11342 | Riigitee | Kõrval mnt | Tõdva-Hageri | Avalik | 1,2 | püsikate |
| 7 |  | Eratee/Saku vald | Kohalik | Kõnnumäe tee |  | 0,7 | pindamine |
| 8 |  | Eratee/Saku vald | Kohalik | Supluse tee |  | 0,7 | Kruuskate |
|  |  |  |  | Veotee kokku |  | 16,2 |  |

Veotee kaart Tref Nord Tammemäe IV - Kiisa ökodukt

- Veetava materjali kogused Kiisa ökodukt

| Kogused | maht [m3] |
| --- | --- |
| Üleujutatavad alad | 29 180 |
| Niisked ja tava alad | 25 185 |
| Külmakaitse kiht | 24 514 |
| Vahekiht | 8 881 |
| Ballastialune | 8 119 |
| KOKKU | 95 879 |

- Marsruut -Kiisa ökodukt - Tref Nord Tammemäe IV

| jrk | Tee nr. | Omand | Tee liik | Tee nimi | Kasutusviis | KM | Kate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Eratee/Saku vald | Kohalik | Supluse tee |  | 0,7 | pindamine |
| 2 |  | Eratee/Saku vald | Kohalik | Supluse tee |  | 0,7 | Kruuskate |
| 3 | 11342 | Riigitee | Kõrval mnt | Saku-Tõdva | Avalik | 2,9 | püsikate |
| 4 | 15 | Riigitee | Tugimaantee | Tallinna-Rapla-Türi tee | Avalik | 6,8 | püsikate |
| 5 | 11 | Riigitee | Põhimaantee | Tallinna ringtee | Avalik | 3,9 | püsikate |
| 6 |  | TREF | karjäär tee |  |  | 1,5 | Kruuskate |
|  |  |  |  | Veotee kokku |  | 16,5 |  |

Tühisõit karjääri tagasi

Veotee kaart karjääri tagasi

4.Marsruut  Sutlema- Kiisa ökodukt

| jrk | Tee nr. | Omand | Tee liik | Tee nimi | Kasutusviis | KM | Kate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Eratee/Saku vald | Kohalik | Kõnnumäe tee |  | 0,7 | pindamine |
| 2 |  | Eratee/Saku vald | Kohalik | Supluse tee |  | 0,7 | Kruuskate |
| 3 | 11240 | Riigitee | Kõrvalmaantee | Tõdva-Hageri tee | Avalik | 12,5 | püsikate |
| 4 | 11220 | Riigitee | Kõrvalmaantee | Kernu-Kohila tee | Avalik | 0,7 | püsikate |
| 7 | 13147 | Riigitee | Kõrvalmaantee | Ääsmäe-Hageri tee | Avalik | 1,8 | Pindamine |
| 8 |  |  | karjäär tee |  |  | 0,4 | Kruuskate |
|  |  |  |  | Veotee kokku |  | 16,8 |  |

Veotee kaart Sutlema - Kiisa ökodukt