- Muudatus nr 4

09.01.2018 sõlmitud

üürilepingule nr Ü13481/17

KOKKULEPE ÜÜRILEPINGU MUUTMISEKS

Riigi Kinnisvara AS, registrikood 10788733, asukoht Tartu mnt 85, 10115 Tallinn (edaspidi nimetatud üürileandja), mida esindab põhikirja alusel juhatuse esimees Kati Kusmin

ja

Politsei- ja Piirivalveamet, registrikood 70008747, asukoht Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn (edaspidi nimetatud üürnik), mida esindab peadirektori 19.11.2019 käskkirja nr 1.1-1/111 alusel peadirektori asetäitja varade alal Janne Pikma,

edaspidi eraldi või ühiselt nimetatud pool või pooled,

võttes arvesse, et:

- poolte vahel on 09.01.2018 sõlmitud üürileping nr Ü13481/17 (edaspidi nimetatud leping), mille kohaselt on üürnikul õigus kasutada Tallinnas Rahumäe tee 6 / Tervise tn 30 asuvat üüripinda;

- poolte vahel on 07.05.2020 sõlmitud lepingu lisa nr 6.2 „Parendustööde teostamise kokkulepe nr 2“ (edaspidi nimetatud lisa nr 6.2), mille kohaselt üürileandja korraldab üürniku kasutuses oleva Rahumäe tee 6/1 peahoone (ehitisregistri kood 101026038; edaspidi nimetatud hoone) 0 korrusele passitrükikeskuse ruumide rajamiseks projekteerimis- ja ehitustööd;

- seoses ehitustööde riigihanke tulemusel ehitustööde maksumuse suurenemisega ning ehitustööde tähtaja muutumisega, soovivad pooled osaliselt muuta lepingu tingimusi,

leppisid kokku alljärgnevas (edaspidi nimetatud kokkulepe):

- Muuta lepingu lisa nr 6.2 punkti 1.4 (jättes alapunktid 1.4.1 ja 1.4.2 muutmata) ja sõnastada see alljärgnevalt:

„1.4.	Üürileandja on kohustatud teostama ehitustööd ja andma hoone 0 korruse üürnikule üle hiljemalt 07.11.2022, tingimusel, et:/…/“

- Muuta lepingu lisa nr 6.2 punkti 2.1 ja sõnastada see alljärgnevalt:

„2.1.	korraldama ja jooksvalt finantseerima ehitustööd, mille eeldatav maksumus koos ettenägematute kulude reservi ja üürileandja projektijuhtimise otseste kuludega on 1 344 173 (üks miljon kolmsada nelikümmend neli tuhat ükssada seitsekümmend kolm) eurot, millele lisandub käibemaks. Maksumus ei sisalda üürileandja projektijuhtimise kaudseid kulusid. Investeeringu täpne maksumus selgub pärast ehitustööde lõppemist;“

- Muuta lepingu lisa nr 6.2 lisa nr 1 „Investeeringu kapitalikomponendi annuiteetgraafik“ ning asendada see käesoleva kokkuleppe lisaga nr 1.

- Muuta lepingu lisa nr 6.2 lisa nr 2 „Sisustuse kapitalikomponendi annuiteetgraafik“ ning asendada see käesoleva kokkuleppe lisaga nr 2.

- Poolte esindajad kinnitavad, et nende volitused kokkuleppe sõlmimiseks on kehtivad, ei ole esindatava poolt tagasi võetud ega tühistatud ning neil on kõik õigused ja kooskõlastused kokkuleppe sõlmimiseks esindatava nimel.

- Kokkulepe on koostatud ja allkirjastatud digitaalselt. Kokkulepe jõustub viimase digiallkirja andmise kuupäevast arvates.

Kokkuleppe lisad:

Lisa nr 1 –	lepingu lisa nr 6.2 lisa nr 1 „Investeeringu kapitalikomponendi annuiteetgraafik“

Lisa nr 2 –	lepingu lisa nr 6.2 lisa nr 2 „Sisustuse kapitalikomponendi annuiteetgraafik“

Üürileandja					Üürnik

(allkirjastatud digitaalselt)			(allkirjastatud digitaalselt)

Kati Kusmin		Janne Pikma

juhatuse esimees				peadirektori asetäitja varade alal

Riigi Kinnisvara AS				Politsei- ja Piirivalveamet