# TÖÖVÕTU TÖÖDE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE AKT

30.10.2023

| EHITUSOBJEKT: | Sagadi mõisa härrastemaja keldri sissepääs |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LEPING: | Töövõtuleping nr 9-15/2023/15 |  |  |
| POOLTE ESINDAJAD: |  |  |  |
| RMK esindaja: | Tarmo Põkka |  | hooldus- ja remondispetsialist |
| Meisel Ehitus OÜ: | Marko Kozerenko |  | projektijuht |

1.	Tähtajad

| Lepinguline: | 30.10.2023 |
| --- | --- |
| Tegelik (ilma vaegtöödeta): | 30.10.2023 |

2.	Finantseerimine (summa ei sisalda käibemaksu)

| Lepinguline Tasu (Lepingu sõlmimisel): | 31 830 |
| --- | --- |
| Tellija reserv | 4774 |
| Lõplik Lepingu Tasu tööde vastuvõtmise hetkel: | 31 830 eurot (lisandub KM) |
| Vaegtööde maksumus: | ei |

3.	Vaegtööd

| Töö nimetus | Põhjus | Lõpetamise tähtaeg |
| --- | --- | --- |

Keldri sissepääsu paeplaatidele jääb vesi ning niriseb ühes nurgast alla (lisatud foto). Vajadusel likvideerida kahjustused ja lisada täiendav vee tõke hiljemalt 30.05.2024

4.	Garantii

| Perioodi algus ja lõpp: | 30.10.2023 - 30.10.2025 |
| --- | --- |
| Ülevaatuse aeg: | 01.09.2025 |
| Märkus: | Vaegtööde garantii algab nende vastuvõtmise päevast ja kehtib 24 kuud |

5.	Üleandmise-vastuvõtmise aktile liitub Tööde vastuvõtuks esitatud dokumentatsioon, sh. varem esitatud dokumendid:

6.	Muud tingimused

7.	Allkirjad

| (allkirjastatud digitaalselt) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |