| OTSUS | 23.02.2026 | nr 11.3-1/26/755 |
| --- | --- | --- |
| Taotluse rahuldamisotsuse muutmise otsus |  |  |

Riigihalduse ministri 16.03.2023. a määruse nr 15 ”Maakonna arengustrateegia elluviimise toetuse tingimused ja kord” (edaspidi meetme määrus) § 19 lg 4, § 23 lg 1,  haldusmenetluse seaduse § 59,  66 lg 2 p 1, § 67 lg 4 p 2 alusel ning võttes arvesse  toetuse rahuldamisotsuse nr. 11.3-1/25/1240 punkti 10 ja regionaal- ja põllumajandusministri 17.02.2026 käskkirja nr 36, Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi rakendusüksus) otsustab:

- Muuta toetuse saaja Sihtasutus Perekodu (edaspidi toetuse saaja), registrikood 90011198, asukoht Vabaduse plats 4, 71020 Viljandi linn, Viljandi maakond, projekti RES.2.01.24-0086 „Perekodu uue peamaja ehitamine“ 21.02.2025 toetuse rahuldamise otsuse nr 11.3-1/25/1240 (edaspidi rahastamise otsus) punkti 2, 5 ja 7.4.3 järgmiselt:

  - „2. Projekti abikõlblik kogumaksumus on 1 731 698,84 eurot. Toetuse määr on kuni 75% projekti abikõlblikust maksumusest ja maksimaalne suurus 1 273 059,40 eurot. Omafinantseering on minimaalselt 25% summas 458 639,44 eurot.“.

  - „5. Projektil, millel on maakonna arengustrateegia tegevuskavas nähtud ette rahastus meetme mitme järjestikuse aasta eelarvest, lähtutakse toetuse maksmisel muu hulgas taotluse rahuldamise otsuses sätestatud kulude tegemise ajakavast, arvestades, et iga eelarveaastaga seotud kulusid saab teha alates eelarveaasta 1. jaanuarist hiljemalt eelarveaastale järgneva aasta 31. detsembrini, lõpparuande esitamise aastal kuni 30. novembrini.

| Eelarveaasta tegevuskavas | toetuse summa | kasutada tuleb hiljemalt |
| --- | --- | --- |
| 2024. a eelarve | 364 731,80 | 31.12.2025 |
| 2025. a eelarve | 279 338,70 | 31.12.2026 |
| 2026. a eelarve | 294 988,90 | 31.12.2027 |
| 2027.a eelarve | 334 000,00 | 31.12.2027 |

  - „7.4.3. Makse toetuse summas 294 988,90 makstakse välja pärast tegevuse „Perekodu uue peamaja rajamine 2026„ elluviimist ja aruande esitamist. Tõendamiseks esitatavad dokumendid on ehituse vaheaktid (protsenteerimisaktid) koos Toetuse saaja koostatud seletuskirjaga, mis tõendavad tegevuse toimumist ja mahtu..“

  - Otsus jõustub tagasiulatuvalt alates 17.02.2026.

- Asjaolud ja rakendusüksuse seisukoht

21.02.2025 otsusega nr. 11.3-1/25/1240 on rahuldatud toetuse saaja taotlus projekti „Perekodu uue peamaja ehitamine“ RES.2.01.24-0086 (edaspidi projekt) rahastamiseks.

Lähtuvalt meetme määruse § 19 lõikest 4 ja arvestades rahastamise otsuse punkti 10 on taotluse rahuldamise otsust võimalik muuta ka projekti elluviimise ajal, kui maakonnale riigieelarvest igal aastal eraldatavate toetusvahendite summa muutmine mõjutab projekti planeeritud maksumust. Juhul, kui maakonna arengustrateegia tegevuskavas on projekti rahastus kavandatud mitmele järjestikusele eelarveaastale ning kui mõnel aastal puudub riigieelarvest projekti tarbeks eraldatud vahendite maht varem kavandatust, siis muudetakse otsuses projektile igaks eelarveaastaks eraldatava toetuse summat. Selline võimalus on erandlik ning rakendub üksnes juhul, kui meetme eelarves toimuvad olulised riigieelarvest tingitud muutused.

Regionaal- ja põllumajandusministri 17.02.2026 käskkirjaga nr. 36 kehtestati  meetme „Maakonna arengustrateegia elluviimise toetuse tingimused ja kord“ 2026. aasta taotlusvooru rahaline maht Viljandi maakonnale summas 324 652 eurot. Viljandi maakonna  tegevuskavas on kinnitatud 2025. aasta summa 334 000,10 eurot. Tegevuskavas kinnitatud 2025. aasta riigieelarve eraldis vähenes 9 348,10 euro võrra.

Viljandi maakonna tegevuskavas on lisatingimusena sätestatud, et tegevuskavas on aastate 2025-2027 toetussumma kokku prognoos ning juhul perioodi 2025-2027 aastate toetussummad suurenevad või vähenevad, siis muutub SA Perekodu uue peamaja ehituse toetuse suurus.

Seega muudab rakendusüksus rahastamise otsust seoses 2026. aasta riigieelarve eraldisest tuleneva toetuse summa muutumisest. Haldusakti muutmise õigus oli ette nähtud nii meetme määruses kui ka rahastamise otsuses. Lähtuvalt eelnevast korrigeerib rakendusüksus rahastamise otsust ja vähendab 2026.a toetuse summat 9 348,10 euro võrra.

- Ärakuulamise õiguse tagamine

Vastavalt haldusmenetluse seaduse § 40 lõikele 1 peab haldusorgan enne haldusakti andmist andma menetlusosalisele võimaluse esitada kirjalikus, suulises või muus sobivas vormis asja kohta oma arvamus ja vastuväited. Rakendusüksus tutvustas toetuse saajale eeltoodu asjaolusid 18.02.2026 kirjaga e-toetuse keskkonna kaudu. Toetuse saaja võttis informatsiooni teadmiseks ja ei esitanud vastuväiteid.

- Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib meetme määruse § 28 ja haldusmenetluse seaduse kohaselt esitada vaide rakendusüksusele või pöörduda kaebusega halduskohtusse 30 päeva jooksul arvates päevast, mis isik sai või pidi otsusest teada saama.

Meetme eest vastutav ministeerium on regionaal- ja põllumajandusministeerium.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams

toetuste rakendamise osakonna juhataja

| Koostaja: | Kai Koord |
| --- | --- |
|  | 5308 3705 |
|  | Kai.Koord@rtk.ee |