|  |  |
| --- | --- |
| **Kellele** |  **TRANSPORDIAMET**  (edaspidi *amet*) |
|  |  Registrikood | 70001490 |
|  |  Juriidiline aadress | Valge 4, Tallinn 11413 |
|  | Taotluse esitamise aadress |   |
| **Kellelt** |  Taotleja nimi/nimetus | MTÜ Voose Külaselts |
|   |  Registri- või isikukood | 80231274 |
|   | Juriidiline aadress või elukoht |  |
|   |  Asukoht/elukoht | Voose küla, Anija vald, Harjumaa |
|   |  Telefon ja e-post | 5050987, andrus.nilisk@gmail.com; voose@voose.ee  |
|   | E-post |   |
|  | Omanikujärelevalvet teeb | Andrus Nilisk |
|  | Telefon ja e-post | 5050987, andrus.nilisk@gmail.com  |
|   | Liikluskorralduse eest vastutab | Andrus Nilisk |
|   | Telefon ja e-post | 5050987, andrus.nilisk@gmail.com  |
|  **1. Loa taotlemiseks esitatavad materjalid:**  |
| **Dokumendi liik** | **Nimetus** | **Doku­mendi nr** | ***Ameti* koos­kõlas­tuse kuupäev ja nr** |
| (esitatava dokumendi täpne nimetus) |
| *Ametis* kooskõlastatud projekt | *Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine, Voose küla, Anija vald, Harju maakond projekti kooskõlastamine riigitee nr 11207 maaüksuse piires ja kaitsevööndis* | 7.1-2/24/2302-4 | 1.04.2024 |
| Ajutise liikluskorralduse joonis | *Joonis 13628, 13629, 13630-1, 13630-2. Joonised koostas AS Signaal TM* | 13628, 13629, 13630-1, 13630-2 | 24.05.2024 |
| Riigimaa maa kasutusõigust tõendava dokumendi koopia (*Ameti* peadirektori käskkiri või notarileping) | *IKÕ* | VL 020524 1211381 | 2.05.2024 |
| (vajadusel lisa ridu juurde) |  |  |  |
|   |   |   |  |  |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|  **2. Objekti asukoht** |
|  Maakond | Harjumaa |
| **Tee nr:** | **Tee nimi:** | **Algus km:** | **Lõpp km:** |
| 11207 | Paunküla-Vetla tee | 9,68 | 9,68 |
| 11207 | Paunküla-Vetla tee | 9,89 | 9,89 |
| 11207 | Paunküla-Vetla tee | 13,04 | 13,04 |
|  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |   |
|  **3. Selgitus kavandatavate tegevuste kohta, läbiviimise aeg** |
| Tee alt kinnisel meetodil läbi minek vastavalt ehitustööde projektile. Tööde teostamise aeg 10.06.2024 – 10.08.2024. Plaan on tööd teostada nädalal 24, kuid see eeldab kõikide osapoolte samal ajal kohal olemist, et oleks võimalik tööpäeva lõpuks avatu kaevikud sulgeda. |
|  |
|  |
|  **4. Loa taotleja**MTÜ Voose Külaselts |  **Ees-ja perekonnanimi** | Andrus Nilisk |
|  Esindusõiguse alus (esindaja puhul) |  x[ ]  Seadusjärgne [ ]  Volitus(volikiri lisatud) |
|  Kuupäev; allkiri | /digitaalse allkirja kuupäev/ |

**TAOTLUS**

**VÄLJASTADA LIIKLUSVÄLISE TEGEVUSE LUBA (EHITUS)**

**TÖÖDE TEGEMISEKS RIIGITEE MAAL**