Looduskaitsetöö lähteülesanne

Tööobjekti  ID:	2112

Tööobjekti nimi:	Marimetsa-Õmma kaitstavad taimed

Tööobjekti paiknemine:

- kaitstava loodusobjekti nimi: Marimetsa-Õmma hoiuala (Läänemaa);

- kaitstava loodusobjekti vööndite nimed: Vastavaid kattuvusi ei leitud

- katastritunnused: 77601:003:0275; 77601:003:0276; 77601:003:0287;

- kvartalid ja eraldised: PI201/28; PI201/29; PI202/26; PI202/27

Töögrupp: Liigi elupaiga taastamistöö

Väärtuse seisund:

Võsastuv püst-linalehiku ja aas-karukella kasvukoht kõrgepingeliini all.

Tööde detailne kirjeldus:

Tööalal eemaldada giljotiiniga enamus võsast. Kasvama jätta üksikuid põõsasja kujuga tammesid kõrgepingeliini ja metsa vahelisel alal. Kasvama võib jätta ka üksikud suuremad sarapuud liini ja metsa vahelisele alale. Kuklasepesa juurde jätta samuti lähim põõsas või puu kasvama. Raiutud materjali kokkuvedu tööala põhjaserva, tee äärde. Maksimaalne veo kaugus on u 580 m.

Ülepinnaline hekseldamine. Hekseldatakse kogu tööala, kus toimus raie, et tõrjuda peenike võsa ja põõsaste kännud. Kännud tuleb saada võimalikult madalaks, maksimaalselt 10 cm maapinnast mõõdetuna. Raidmeid tööalale mitte jätta: kogu materjal, mis on jämedam kui 5 cm ja pikem kui 50 cm tuleb ära koristada. Töö tulemus on valdavalt lage ala põõsarinde liitusega alla 10%.

Tööde mahud:

| Töö | Maht | Ühik |
| --- | --- | --- |
| 1111313 ¦ Liigi elupaiga taastamistöö puidu kokkuvedu | 580.0 | m |
| 1111303 ¦ Liigi elupaiga taastamistöö hekseldamine | 2.7 | ha |
| 1111301 ¦ Liigi elupaiga taastamistöö võsaraie | 2.7 | ha |

Piirangud (ajaline piirang, muinsuskaitsenõuded, infrastruktuuri kaitsevöönd jm):

Töid mitte teha perioodil 01.04-31.07. Tööalal olevaid kuklasepesi mitte kahjustada. Alal olevat turismitaristut (viidad, kettagolfi rajatised, matkarajad jms) kahjustada ei tohi. Kui kokkuvedu toimub ajal, kui tööalal on suusarajad, siis peab töövõtja radade haldajaga meetmed kokku leppima, kuidas suusaradade kahjustusi minimeerida. Tööde teostamine on vaja elektriliini haldajaga kokku leppida.

Keskkonnaameti kontaktisik: Meeli Kesküla

Lähteülesande koostaja: Bert Holm

Kuupäev: 13.05.2024

Asukohakaardid