AKT

LEPPETRAHVI MÄÄRAMISE KOHTA

Lepingu nr ja nimetus: Töövõtuleping 3.2-3/25/330-1, „Riigiteede 1, 2, 15, 11330 ja 11390 taastusremont“

11 Juuli 2025a on töövõtjale KMG OÜ määratud leppetrahv tööde tegemise tehnoloogilistest nõuetest mittekinnipidamise eest.

Leppetrahvid lepingu-, kvaliteedi-, tehnoloogia- ja liikluskorraldusnõuete rikkumise puhul määratakse ja vormistatakse tellija või tellija projektijuhi poolt. Leppetrahvi määramise kohta koostatud akti alusel esitab tellija töövõtjale nõude leppetrahvi tasumiseks.

| Märge määramise kohta | Põhjus | Leppetrahvi suurus (eurodes) |
| --- | --- | --- |
|  | Keskkonnanõuete eiramise eest | 2000 |
|  | Tööde ja materjalide kvaliteedi kontrolliga seotud mõõtmiste, katsetuste ja muude tegevuste eiramise eest | 1000 |
|  | Tellija või Inseneri poolt tehtud pistelise proovi tulemusel kvaliteedinõuetest avastatud kõrvalekaldumiste eest, millest Töövõtja ei ole kirjalikult Inseneri teavitanud | 2000 |
|  | Omavoliliselt, ilma kooskõlastuseta töövõtja poolt põhjustatud liikluse seiskamise eest tee(de)l vähemalt 5 minutiks | 600 |
|  | iga järgmise 5 min eest | 2000 |
|  | Töövõtja poolt tööde ja materjalide kvaliteedi kontrolliga seotud dokumentides, tööde vastuvõtu aruannetes või objektipäevikutes olulise iseloomuga mittetõepäraste andmete esitamise eest | 3200 |
|  | Dokumentide sh. kaetud tööde akt, teostusjoonis, objektipäevikute jne mitteõigeaegse või ebakohase täitmise või mittetäitmise eest | 600 |
|  | sama, teistkordselt | 1000 |
|  | sama, iga järgneva korra puhul | 2000 |
|  | Objekti teenindusvedudel (pinnase-, asfaltbetooni, konstruktsioonide jne veod) sõidukite (sh veoautodele koos haagisega või ilma, autorongidele, masinrongidele) kehtestatud igakordse registrimassi ületamise eest. Kaalumise puhul on Tellija mõõtmise veaks 5% registrimassist, seda ületades nõuab Tellija leppetrahvi | iga ületatud 1 kilogrammi eest 1 euro |
|  | Järgmise etapi või tööde alustamisega viivitamise eest kalendergraafikuga võrreldes (järgmise kattekonstruktsiooni kihi paigaldamisega, märgistustöödega pärast asfaltkatte viimase kihi paigaldamist, piirde- ja tähispostide paigaldamisega pärast teepeenra vastuvõtmist jne) | Kuni 1000 |
|  | Tööde tegemisel puudub Tellijaga kooskõlastatud liikluskorraldusprojekt või puuduvad objekti töötsooni tähistavad liiklusmärgid või tähistus ei vasta nõuetele | 1000 |
|  | Töövõtjaga seotud isikud ei kasuta objektil nõuetekohaseid ohutusveste või teel töötavad mehhanismid ei kasuta vilkureid või vilkur ja selle kasutamine ei vasta LS § 44, § 84 (4) | 300 |
|  | sama, teistkordselt | 600 |
|  | sama, iga järgneva korra puhul | 1000 |
|  | Liikluskorralduse muudatustest ei ole liiklejaid teavitatud | 300 |
| X | Kõikide muude liikluskorralduse, liikluskorralduse teavitamise või tööohutuse alaste rikkumiste eest või kõrvalekaldumiste puhul | Kuni 300 |
|  | sama, teistkordselt | 600 |
|  | sama, iga järgneva korra puhul | 1000 |
|  | Tee seisundinõude rikkumise eest | 300 |
|  | sama, teistkordselt | 600 |
|  | sama, iga järgneva korra puhul | 1000 |
|  | Garantiitööde kokkulepitud ajalise, liikluskorralduslike või muude piirangute tähtajast mittekinnipidamise eest | Kuni 2000 iga päeva eest |
|  | Järgmise nädala tööde graafiku esitamata jätmise või vale graafiku esitamise või graafikus esitatud tööde mitteteostamise eest | Kuni 600 |
|  | Puudulikest töö dokumenteerimistest tulenevad rikkumised | 300 |
|  | Kõik muud eelpool nimetamata rikkumised, iga rikkumise eest, | Kuni 10000 |

Inseneri selgitused: Lepingu lisa 2 Teetööde kirjelduse kohaselt on riigiteel T2 Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa (LÕIK 2,3,4,5) lubatud töid teostada ajavahemikul 21:00 – 6.00. Töövõtja teostas töid väljaspool lubatud ajapiiri. - Liiklusjuhtimiskeskuse andmetel tehti T2 Tallinn – Tartu mnt objektil tööd 30.06.2025 kell 06:30, sellest ei olnud teavitatud liiklusjuhtimiskeskust, teel oli kehtestatud lubatud suurimaks kiiruseks 110 km/h. Liiklusjuhid märkasid seda kaameratest, alandasid kiiruse ning püüdsid telefonitsi kätte saada töövõtjat ja liikluskorralduse eest vastutajat. - Laupäeval 05.07.2025 avas Töövõtja riigitee 2 Tallinn – Tartu – Võru - Luhamaa objektil mõlemad sõidurajad liiklusele kell 6:10. Kiiruspiirangud 90 km/h, 70 km/h ja 50 km/h eemaldati teelt kell 6:30 (fotod 4-5) Teisipäeva öösel 08.07.2025 teostas Töövõtja riigitee 11390 Tallinn – Rannamõisa – Kloogaranna mnt osade defektsete kohtade freesimistöid väljaspool tähistatud töötsooni (fotod 1-3). Liikluskorraldusnõuete rikkumise eest määratava trahvi summa 300 eurot

Foto1 tehtud riigiteel 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna, 08.07.2025 kell 23:18

Foto2 tehtud riigiteel 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna, 08.07.2025 kell 23:19

Foto tehtud riigiteel 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna, 08.07.2025 kell 23:19

Foto tehtud riigiteel 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa, 05.07.2025 kell 06:04

Foto tehtud riigiteel 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa, 05.07.2025 kell 06:27

Akti koostas:

Alvar Kruuse