##### REK Projekt OÜ Riigimetsa Majandamise Keskus

Salu tee 27 Mõisa

Lohkva küla, Luunja vald Sagadi küla, Haljala vald

62207 Tartumaa 45403 Lääne-Virumaa

## **PROJEKTEERIMISE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE**

**AKT nr A24-07**

(*hiliseima digitaalallkirja kuupäev*)

Meie allakirjutanud, töövõtja juhatuse liige Andrei Glazatšev ja tellija esindaja RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist Madi Nõmm koostasime käesoleva akti selles, et **Männikvälja objekti maaparandusehitiste rekonstrueerimise projekti (TÖÖ NR 24-07-A) ja Metsateede rekonstrueerimise ja uuendamise projekti (TÖÖ NR 24-07-B). UURIMISTÖÖDE ARUANNE** vastab töövõtulepingu nr **3-1.5/2023/116**, 23.10.2023 nõuetele ja on tellija poolt vastu võetud.

Töö maksumus vastavalt töövõtulepingule on 21800 €, millele lisandub käibemaks 22% ehk 4796 €, kokku **26596 €**.

Tasumisele kuulub pärast UURIMISTÖÖDE ARUANDE üle andmist 30% maksumusest ehk 6540 €, millele lisandub käibemaks 22% ehk 1438,80 €, kokku **7978,80 €.**

**Töövõtja** **Tellija**

Andrei Glazatšev Madi Nõmm

Juhatuse liige RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist

*/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/*