Lisa 1

RMK ja Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ

vahel 4.11.2024. a. sõlmitud

töövõtulepingule nr 3-6.11/2024/142

**AKT 3-6.11/2024/142-3**

*Kuupäev:*

*digiallkirjastamise kuupäev*

**Töö üleandmine-vastuvõtmine**

Käesolevat lepingut rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi "Liikide ja elupaikade soodsa seisundi ning maastike mitmekesisuse tagamine projektist nr 2021-2027.2.03.23-0006.

1.Käesolevaga Töövõtja annab üle ja Tellija võtab vastu RMK ja Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ vahel 4.11.2024. a. sõlmitud Ala-Raudsepa paisu ja vana kalapääsu likvideerimise ning jõe sängi taastamise projekteerimistööde töövõtulepingu nr 3-6.11/2024/142 kohaselt tehtud järgmise töö:

Ala-Raudsepa paisu ja vana kalapääsu likvideerimine ning jõe sängi taastamine, osa 2 lõplik ehitusprojekt.

2. Tööde lepinguline maksumus on 3420,00 eurot, millele lisandub 22% käibemaks 752,40 eurot, kokku 4172,40 eurot.

3. Tellija tasub koostatud lõpliku ehitusprojekti eest 3420,00 eurot, millele lisandub 22% käibemaks 752,40,00 eurot, kokku 4172,40 eurot.

4. Tulenevalt asjaolust, et kohaliku omavalitsuse poolt ei ole ehitusloa menetlus ehitisregistris lõppenud ja Tellija ja Töövõtja pädevuses ei ole menetluse kulgu mõjutada, esitab Tellija järgmise tingimuse ja Töövõtja nõustub tingimusega:

*Nii Tellijal kui seotud kolmandatel osalistel on õigus menetluse käigus esitada omapoolsed märkused/kommentaarid esitatud tööle ning töövõtja kohustub need sisse viima, kui need on kooskõlas lepingu mahu ja lähteülesandega.*

5. Töövõtja esitab arve peale kohaliku omavalitsuse poolse ehitusloa menetluse lõpetamist ehitisregistris.

**Tellija Töövõtja**

*/allkirjastatud digitaalselt/* */allkirjastatud digitaalselt/*

Anett Reilent Meelis Viirma