**Tee ehitustööde vastuvõtuakt**

29.11.21.a.

VASTUVÕTUKOMISJON KOOSSEISUS:

Esimees: Viktor Kisseljov TRAM Taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna põhja üksuse juhataja

Liikmed:

1. Tellija projektijuht: Allan Toim TRAM Taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna põhja üksuse ehituse projektijuht

2. Insener: Allan Toim TRAM Taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna põhja üksuse ehituse projektijuht

3.Töövõtja projektijuht: Madis Padu, Atemo OÜ projektijuht

KOMISJON KONSTATEERIB:

1. TÖÖVÕTJA Atemo OÜ Pärnu mnt 153, 11624 Tallinn, reg.nr: 16161314

on esitanud vastuvõtuks objekti

„Riigitee nr 4 Tallinn – Pärnu – Ikla km 63,414 – 64,756 ristmike remondi

avamisjärgse liiklusohutuse auditist tulenevad tööd“ (töövõtulepingu nr 3.2-3/21/1993-1)[[1]](#footnote-1)

Objekti aadress teeregistri järgi:

1. Peenralaienduse likvideerimine, haljastus 63,4 63,45 50m

2. Kergliiklustee valgustuse rajamine 64,14 64,18 40m

3. Eraldussaare ümberehitus 64,23 64,23 0m

4. Tankla "Circle-K" väljasõidu ümberehitus 64,42 64,46 40m

5. Tankla "Circle-K" sissesõidu ümberehitus 64,5 64,51 10m

2. TEEHOIUTÖÖ KIRJELDUSE KOOSTAJA: Allan Toim, Transpordiamet

Tööde täitmise tähtaeg 15.10.2021 a.

Tööde algus 02.09.2021.a.

Tööde lõpp 15.10.2021.a.

Garantiiaja algus 01.11.21.a. (Puudused likvideeritud)

Garantiiaja lõpp 01.11.24.a.

3. KOMISJONI OTSUS

Objekt vastab lepingu dokumentidele ning keskkonna-, tervise-, tarbija-, töökaitse –ja liiklusohutusnõuetele)

Komisjoni esimees: Viktor Kisseljov (allkirjastatud digitaalselt)

Komisjoni liikmed:

1. Allan Toim (allkirjastatud digitaalselt)
2. Madis Padu (allkirjastatud digitaalselt)

Akti lisad:

Lisa 1: Tehnilise komisjoni akt

Lisa 2: Finantsarvutus

Lisa 3: Kontroll-leht objekti lõpetamise protseduuride kinnitamiseks

1. Tee põhinäitajad on toodud Finantsarvutuses [↑](#footnote-ref-1)