KOOSTÖÖLEPING nr. 3.2-1/26/691-1

Transpordiamet, registrikoodiga 70001490, asukohaga Valge 4, 11413 Tallinn, mida esindab volituse alusel Transpordiameti (edaspidi TRAM) teehoiuteenistuse põhja osakonna juhataja Viktor Kisseljov

ja

Kehtna Vallavalitsus, registrikoodiga 77000252, asukohaga aadress Pargi 2, Kehtna 79001, Rapla maakond  (edaspidi KOV), mida esindab põhimääruse alusel vallavanem Eire Endrekson ,

edaspidi eraldi nimetatud pool või ühiselt pooled,

võttes arvesse, et:

- riigiteede teehoiukava meetme „Liiklusohtlike kohtade ümberehitamine“ alusel on TRAMil 2026. aastal kavas riigitee 15 Tallinn-Rapla-Türi tee liikluse rahustamine, teeületus ja kõnnitee 58,65-58,85 (edaspidi objekt);

- pooled soovivad ühiselt panustada teedevõrgu arendamisse, liiklusohutuse tõstmisse ja üldise parema liikuvuse tagamisse;

- TRAMi tellimusel koostati objekti põhiprojekt Roadplan OÜ Töö nr 25033 Riigitee 15 km 58,65-58,85 Kehtna lõigu projekteerimine.

- liiklusseaduse § 11 lg 6 alusel võib teehoiukavas oleva riigitee ehitamise raames ehitada osaliselt teed, mis ei kuulu riigile, kui see on ette nähtud ehitusprojektis ja vajalik tulenevalt ehituse või korrashoiu tehnoloogiast või teedevõrgu terviklikkuse tagamisest avalikes huvides;

- riigihangete seaduse § 43 lg 1 alusel võivad hankijad sõlmida kokkuleppe ühise riigihanke korraldamiseks.

sõlmivad pooled koostöölepingu alljärgnevas:

- Transpordiamet:

  - korraldab riigihanke objekti ehitamiseks;

  - korraldab riigihanke objekti ehitamise omanikujärelevalve leidmiseks;

  - korraldab riigihanke objekti avamiseelse ja -järgse liiklusohutuse auditeerimiseks;

  - korraldab riigihangete läbiviimise ajal esitatud küsimustele sisuliste vastuste andmise;

  - sõlmib koostöölepingu punktides 1.1., 1.2. ja 1.3. nimetatud hankemenetluse 	tulemusena leitud töövõtjatega lepingud tellijana;

  - korraldab ehitusloa andmise menetluses puudutatud isikute kaasamise;

  - korraldab rajatava valgustuse ühendamise kohaliku omavalitsuse elektrivõrguga;

  - rahastab rajatava valgustuse uue elektrivarustuse liitumise kulud, kui see osutub vajalikuks;

  - annab ehitusloa projektile.

- Kohalik omavalitsus (KOV):

  - korraldab jalgteeühenduse rajamiseks vajalike maade omandamist ja koormamist piiratud asjaõigustega;

  - teostab hooldust edaspidi Pargi allee ja Nooruse tänava vahelisel jalgteeühendusel.

- KOV osaleb koos Transpordiametiga ehitusaegsete kohalikku elu oluliselt mõjutavate probleemide lahendamisel.

- TRAM kutsub poolte esindajad osalema valmisehitatud objekti vastuvõtukomisjoni töös, mille käigus on KOVil võimalus teha ettepanekuid teostatud töö kvaliteedi osas. TRAM otsustab töövõtjale nõuete esitamise ja töö vastuvõtmise üle.

- Pooled teevad mõistlikke pingutusi, et KOV saaks tema ülesannete täitmiseks kõnniteeühenduse ning teevalgustuse rajatiste omanikuks;

  - KOV korraldab ja rahastab kõnniteeühenduse rajamiseks vajalike maade koormamist piiratud asjaõigusega.

- Poolte kontaktisikud:

  - Transpordiameti kontaktisik: Margus Viiklepp, tel +372 5684 0511, e-post margus.viiklepp@transpordiamet.ee .

  - KOV kontaktisik: Hendrik Pihlakas, tel +372 5361 9303, e-post: hendrik.pihlakas@kehtna.ee .

- Pooled kohustuvad teavitama üksteist asjaoludest, mis takistavad koostöölepingust tulenevate kohustuste täitmist, koheselt vastava asjaolu ilmnemisel.

- Koostöölepingu muudatused, sealhulgas täiendused ja parandused, vormistatakse kirjalikult ning jõustuvad allakirjutamise hetkest, kui pooled ei lepi kokku teisiti. Kirjalikult kokkulepitust erinevat poolte käitumist ega suulisi avaldusi ei loeta koostöölepingu muutmiseks.

Poolte allkirjad:

TRAM								KOV

Allkirjastatud digitaalselt					Allkirjastatud digitaalselt