Lp Irina Belik

SILLAMÄE  LINNAVALITSUS

EHITUS- JA MAAKORRALDUSE OSAKOND

Teie

Meie . 11.12.2020.a nr 7-6/2726-1

Ohutusjärelevalve büroo peainspektor

Ida päästekeskus

Ettekirjutuste täitmisest

Päästeameti poolt väljaantud Sillamäel Kesk tn 30 asuva spordihoone kohta ettekirjutuse nr 7.2-6.4/3069 punktiga 1 kohustati tagama kogu hoones olevatel evakuatsiooniteedel paiknevate uste ja evakuatsioonipääsude võtmeteta avatavus vastavalt tuleohutusnõuetele 31.12.2020-ks.

## Päästeameti ettekirjutuse nr 7.2-6.4/3069 p-ti 1 täitmiseks oli 07.04.2020. a korraldatud riigihange „Spordikompleks Kalev. Hoone tuleohutusalase projekti koostamine“ (viitenumber 222012), mille tulemusel on sõlmitud 13.05.2020.a töövõtuleping nr 7-2/21-1 Osaühinguga Narva Ehitusprojekt (11002901). Lepingu täitmise tähtaeg oli 13.08.20.a. Projekti lõplikku üleandmist on mõjutanud tööde keerulisus ja pikk kooskõlastamise aeg. 28.102020. a ehitisregistri kaudu oli projekt esitatud Päästeametile läbivaatamiseks. 9.11.2020. a tagastas Päästeamet projekti märkustega. Käesoleval ajal projekteerija tegeleb Päästeameti märkuste alusel projekti parandusega. Projekti koostamise käigus selgus ka asjaolu, et ettekirjutuse 7.2-6.4/1545 täitmine läheb Sillamäe linnale maksma  ligikaudu 500 000 eurot. Võttes arvesse, et Kesk tn 30 spordihoone tuleohutusalane projekt on veel koostamisel ning selle projekti elluviimiseks puuduvad Sillamäe linna 2020. aasta eelarves vahendid, mis omakorda võimaldab projekti teostada ainult osade kaupa, palume pikendada  ettekirjutuse nr 7.2-6.4/3069 punkti 1 täitmise tähtaega kuni 31.12.2022.a.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Vladimir  Sokušev

osakonna juhataja