KULTUURIKESKUS LINDAKIVI

Päästeamet

Erika 3

10416 Tallinn

tatjana.filipjeva@rescue.ee

3-1/13, 18. aprill, 2022. a.

Informatsioon Päästeameti ettekirjutuste nr 7.2-6.2/2234 ja 7.2-6.2/2880 täitmisest

Austatud Tatjana Filipjeva

Tänan Teid infopäringute eest, mille palute informatsiooni Päästeameti 01.10.2019 ettekirjutuse nr 7.2-6.2/2234 ja 06.12.2019 ettekirjutuse nr 7.2-6.2/ 2880 täitmise kohta.

Kultuurikeskuse Lindakivi Koorti majale 01.10.2019. a. tehtud ettekirjutuses täidetud kõik punktid peale 1. punkti. Seoses koroonakriisist tulenevate Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirangutega kultuurikeskuste tööle oleme olnud kahe aasta jooksul finantsilises keerulises olukorras. Viisime läbi hanke, mille käigus selgus, et ust eraldi ei paigaldata, vaid see nõuab kogu ukse ava koos piitadega vahetust, seega suuremat ehitustööd. Lähtuvalt finantsvõimalustest oleme planeerinud üle 2 000 € maksva investeeringu eeloleva aasta juuni-juuli kuusse. Palume nimetatud ettekirjutusele pikendust 1. augustini 2022. a.

Lindakivi huviringide majale (Kalevipoja 10) 06.12.2019. a. tehtud ettekirjutuse punktid 2, 3, 9 ja 10 on täidetud:

punkt 2 - I korruse 55 ruumi ukse juures on suitsueemalduse juhtimisnuppudel suitsutõrje seadet selgelt identifitseeritava tähistus (vt lisa pilt 1);

punkt 3 - II korruse seintele on paigaldatud evakuatsiooniskeemide liikumisteed vastavalt Huviringide Maja evakuatsiooniskeemidega (vt lisa pildid 2, 3 ja 4);

punkt 9 - Vene Noorsooteatri lava väljapääsule on paigaldatud valgustatud tähis ohutu evakuatsiooni tagamiseks tulekahju tingimustes (vt lisa pilt 5);

punkt 10 – Vene Noorsooteatri dekoratsioonide ja kostüümide ladudest moodustatud tuletõkkeustele on paigaldatud sulgemisseadmed (vt lisa pilt 6).

Lugupidamisega

Marko Lõhmus

Direktor

/allkirjastatud digitaalselt/