- TÖÖVÕTU TÖÖDE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE AKT

27.12.2023

| EHITUSOBJEKT: | Kauksi saun |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LEPING: | Töövõtuleping nr 9-15/2023/25 |  |  |
| POOLTE ESINDAJAD: |  |  |  |
| RMK esindaja: | Tarmo Põkka |  | hooldus- ja remondispetsialist |
| Tammeka ehitus OÜ: | Tauno Taar |  | projektijuht |

1.	Tähtajad

| Lepinguline: | 27.12.2023 |
| --- | --- |
| Tegelik (ilma vaegtöödeta): | 27.12.2023 |

2.	Finantseerimine (summa ei sisalda käibemaksu)

| Lepinguline Tasu (Lepingu sõlmimisel): | 12 161 |
| --- | --- |
| Tellija reserv | 1820 |
| Lõplik Lepingu Tasu tööde vastuvõtmise hetkel: | 13 306 |
| Vaegtööde maksumus: | ei |

3.	Vaegtööd

| Töö nimetus | Põhjus | Lõpetamise tähtaeg |
| --- | --- | --- |

Puuduvad

4.	Garantii

| Perioodi algus ja lõpp: | 27.12.2023 - 27.12.2025 |
| --- | --- |
| Ülevaatuse aeg: | 05.09.2025 |
| Märkus: | Vaegtööde garantii algab nende vastuvõtmise päevast ja kehtib 24 kuud |

5.	Üleandmise-vastuvõtmise aktile liitub Tööde vastuvõtuks esitatud dokumentatsioon, sh. varem esitatud dokumendid:

6.	Muud tingimused

7.	Allkirjad

| (allkirjastatud digitaalselt) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |