Üleandmise-vastuvõtmise akt nr TMS_ÜVA_2025_10_01

Kuupäev digitaalallkirjas

- Alus:  RAAMLEPING nr 6-10 /44-1

Käesolevaga annab BPW Consulting OÜ üle ja Kultuuriministeerium võtab vastu projekti „Taotluste menetlemise infosüsteemi“  täiendavad arendustööd.

Perioodil 01.06.2025-10.09.2025 on teostatud järgmised tööd:

| Pilet | Sisu | maht (tunde) |
| --- | --- | --- |
| TMSTUGI-46 | Olümpiaadide vooru taotlusvorm luua | 0,5 |
| TMSTUGI-25 | HTM: päringud ja logid kohtuvaidluse asjus ühe isiku kohta | 1 |
| TMSTUGI-3 | HTM: Ida-Virumaa 2025. a 2. vooru vorm KOV ja erakoolid | 8 |
| TMSTUGI-2 | HTM: Ida-Virumaa 2025. a 2. vooru vorm riigikoolid | 6 |
| TMSTUGI-9 | HTM: Perioodi 1.01.-31.08.2025. a täiendava tööjõukulu aruandevorm riigikoolidele | 6 |
| TMSTUGI-10 | HTM: Perioodi 1.01.-31.08.2025. a täiendava tööjõu aruandevorm KOV ja erakoolidele | 8 |
| TMS-3081 | HTM: noorte valimisaktiivsuse taotlusvooru aruandevorm | 6 |
| TMS-3078 | EKI: metoodikakeskuste taotlemine | 1 |
| TMS-3056 | HTM: 2025. aasta huviala valdkondade kvaliteedi arendamise toetuse kasutamise aruanne | 4 |
| TMS-3043 | HTM: 2025. aasta noorteühingu aastatoetuse kasutamise aruande vorm | 3 |
| TMS-3041 | HTM: Vabaühenduste taotlusvooru 2025. a aruandevorm | 2 |
| TMS-3040 | EKI: 2025. aasta piirkondlike lõimitud aine- ja keeleõppe metoodikakeskuste konkurss | 1 |
| TMS-2911 | EKI: Palun taotluste olekud muuta | 0,5 |
| TMSTUGI-36 | Harno: Taotluse vormi uuendamine aastaks 2025 | 1 |
| TMSTUGI-37 | Harno: Taotluse vormi uuendamine aastaks 2025 | 1 |
| TMS-3103 | Harno: aruande vorm ID: 326, Noorte Heaks 2025 taotlusvooru aruanne täiendada | 1 |
| TMS-3101 | Harno: aruande vorm ID: 327, Noortemalev 2025 ARUANNE vorm täiendada | 2 |
| TMS-3082 | Harno: Taotlusvorm ID: 195, NOORE ÕPETLASE STIPENDIUM taotluse vorm täiendada | 1 |
| TMS-3076 | Harno: Taotlusvorm ID: 168, lisada EHISe isikukaardi tabel | 3 |
|  | Kokku: | 56 |
|  | Maksumus (€): | 2016,00 |
|  | Maksumus koos käibemaksuga (€): | 2499,84 |

Üleantavate tööde maksumus on 2016  (kaks tuhat kuusteist) eurot, millele lisandub käibemaks.

Tööde vastuvõtja kinnitab, et:

- On tutvunud käesoleva tööde üleandmise-vastuvõtmise aktiga;

- On testinud BPW Consulting OÜ poolt üleantud tööd ning kinnitab, et tööd on teostatud kvaliteetselt, vastavalt spetsifikatsioonile ja ei oma tööde suhtes mingeid pretensioone;

- Tasub BPW Consulting OÜ poolt teostatud tööde eest vastavalt Poolte vahel sõlmitud lepingu tingimustele vastavalt BPW Consulting OÜ poolt esitatud arvele.

Käesolev üleandmise-vastuvõtmise akt on allkirjastatud digitaalselt.

| Andis üle: | Võttis vastu: |
| --- | --- |
| Evelin Kuusik BPW Consulting | Siiri Saarmann Kultuuriministeerium |
|  | Risto Raaper Kultuuriministeerium |