Lisa 1 – Tehniline kirjeldus

Terviseameti menetlussüsteemi (MEIS) analüüsi- ja arendustööd sunnivahendi rakendamise menetluse protsessi ja toimingute arendamiseks.

- Töö sisu

  - MEIS-s täiendatakse olemasolevat sunnivahendi rakendamise toimingu menetluse protsessi. Tehtavad parendustööd hõlmavad muuhulgas, kuid mitte ainult:

    - Toimingu mustandi loomise, muutmise ja kustutamise funktsionaalsuse täiendamist.

    - Toimingule üldandmete, korrarikkumiste ning detailandmete lisamise, muutmise ja kustutamise funktsionaalsuse loomist.

    - Toimingu PDF malli eelvaate, PDF-i genereerimise, digikonteineri loomise ja toimingu välja saatmise funktsionaalsuse täiendamist.

    - Toimingu tühistamise funktsionaalsuse täiendamist.

    - Toiminguga seotud nõuete ja laekumiste funktsionaalsuse täiendamist.

    - Toiminguga seotud ametnikurakenduse ja iseteeninduse vaatete loomist ja täiendamist.

  - Täiendava ja loodava tarkvara testimist ja tarnimist tellija keskkonda.

- Projekti tulemid

  - Tööde tulemusena lõpetatakse ja antakse üle vähemalt, kuid mitte ainult, järgmised analüüsi- ja arendustööd (sh automaattestid):

    - Toimingu „Sunnivahendi rakendamine“ protsessi parendused, täiendused ja uued funktsionaalsused.

    - Hankelepingu raames tuleb teostada ka MEIS üldkomponentidega seotud vajalikud tööd, kui need on hankelepingu eesmärkide täitmiseks vajalikud.

- Tööde teostamise tähtaeg

  - Valminud arendustööd koos automaattestide ja nõuetekohase dokumentatsiooniga antakse üle hiljemalt 30. juuni 2026 üleandmise-vastuvõtmise aktiga.

  - Üle antavad tööd peavad olema täitja poolt nõuetekohaselt teostatud ja testitud ning kasutuselevõtmiseks (toodangukeskkonda paigaldamiseks) valmis.

  - Poolte kokkuleppel määratakse töödele vahetähtajad, mis fikseeritakse töödega seotud Jira piletites.

- Tööprotsess

Järgnevalt täpsustatakse raamlepingus kirjeldatud tingimusi tööprotsessi, dokumenteerimise, töökorralduse, testimise ja mittefunktsionaalsete nõuete osas.

  - Töökorraldus

    - Projekti töökorraldus toetub kodukorrale;

    - Tellija ei ole kohustatud vastu võtma tehtud arendustööde tarneid, kui arendustööl puuduvad automaattestid;

    - Arendustööd kaetakse tellija arhitektiga kokku lepitud ulatuses feature flag’dega.

  - Tööde üleandmine

    - Arendustööde lähtekoodi tarne toimub pideva integreerimise (continuous integration) teel;

    - Tööde järjekord, tarneprotsess, üleandmise aeg ja UAT tagasiside andmise aeg lepitakse kokku tööde käigus taasesitamist võimaldavas vormis (Tellija ja Täitja poolt);

    - Tellija korraldab tulemite üleandmise järel vajalikud lähtekoodi paigaldused keskkondadesse;

    - Täitja viib läbi testkeskkonnas suitsutesti;

    - Tellija viib läbi vastuvõtutestimise (Acceptance Test, User Acceptance Test);

    - Täitja teab, et tellija võib igat üle antud funktsionaalsust paigaldada toodangusse ning täitja peab tagama, et lõplikult valmimata funktsiooni protsessid on võimalik toodangust välja lülitada (feature flags). Funktsioonide sisse-välja lülitamise võimekus lepitakse Tellija ja Täitja vahel kokku tööde käigus

  - Dokumentatsioon

    - Vastavalt alapunktis 1 ja 2 kirjeldatud arendustööde skoobile tuleb töö käigus luua ja täiendada MEISi dokumentatsiooni, milleks on minimaalselt:

      - Funktsionaalsuse ja äriprotsesside kirjeldused kokkulepitud kujul (nt BPMN standard, diagrammid ja kirjeldused Confluence’is) koos ärireeglitega, mida peab olema hiljem võimalik täiendada järgnevates etappides lisanduva funktsionaalsuse alusel ning siduda tervikliku protsessi- ja ärireeglite kirjeldusega;

      - Tehniline dokumentatsioon (nt paigaldusjuhendid Confluence keskkonnas);

      - Andmemudel;

      - Kasutusjuhend;

    - Dokumentatsiooni täpsed liigid ja sisu formaat lepitakse kokku tööde tellimise käigus.

    - Kogu dokumentatsioon hoitakse confluence keskkonnas https://wiki.sm.ee/display/MEIS/MEIS+Home.

  - Nõuded automaattestimisele

    - Loodav lähtekood peab olema kaetud 75% ulatuses ühiktestidega, 50% ulatuses integratsiooni/liideste/süsteemi/”end-to-end” automatiseeritud testidega

    - Unit testid käivitatakse enne koodi kokku ehitamist;

    - Unit testid on üks osa üleantavast koodist.

    - Testidega kaetakse serveripoolne ja kasutajaliidese kood, kui arendaja ei lepi TEHIKu arhitektiga kokku teisiti;

    - Funktsionaalsed automaattestide tegemine lepitakse Tellija ja Täitja poolt kokku tööde käigus.

    - Tellija ja täitja peavad koostöös panema arenduskeskkonnas olevad automaattestid (API testid) tööle ka vähemalt testkeskkonnas või kui on kokkulepitud, siis ka teistes olemasolevates keskkondades;

    - Automatiseeritud testiliikide haldamisega ja ajakohasena hoidmisega tegeleb arendaja;

    - Automaattestide raporteerimiseks seatakse TEHIKu koodihoidla keskkonnas (Gitlab) üles pideva integratsiooni töövoog, mis seadistatakse koostoimima SonarQube koodi ja testide kaetuse analüsaatoriga;

    - SonarQube's kontrollitavate vigade ja haavatavuse taseme kontroll peab olema edukalt läbitud;

    - Kõik testide automatiseerimise tööriistad/raamistikud peavad oskama töötada GitLab PipeLine's ja Docker Container's;

    - Liideste testimisel tuleb lisaks positiivsele töövoole katta ka negatiivseid töövooge;

    - Liideste testide lähtekood peab olema kättesaadav GitLabis;

    - Automaattestid peavad üle antavas lähtekoodis pideva integratsiooni töövoo edukalt läbima;

    - Arendaja peab hoolt kandma, et varasemalt loodud testid jäävad töö lõpetamisel edukalt läbitavaks;

    - Nõuete muutumisel peab arendaja viima testid vastavusse uute nõuetega või neid eemaldama, kui selliseid nõudeid enam ei eksisteeri;

    - Mõistlik ulatus kasutajaliidese testimisest peab olema automatiseeritud ja korduvkasutatav tööde käigus kokkulepitud raamistikul;

    - Automaattestimise (API test) artefaktidena luuakse:

      - Paigaldusjuhend automaattestide integreerimiseks testkeskkonda ja teistesse kokkulepitud keskkondadesse;

      - Kasutusjuhend automaattestide käivitamiseks.

  - Mittefunktsionaalsed nõuded

    - Mittefunktsionaalsete nõuete täitmisel tuleb lähtuda järgnevast:

      - Uue funktsionaalsuse loomisel tuleb lähtuda raamlepingus ja selle lisades kirjeldatud nõuetest;

      - Täpsemad mittefunktsionaalsed nõuded, millest lähtuda, asuvad TEHIKu kodulehel: https://www.tehik.ee/arendusjuhendid

      - Põhjendatud juhtudel võib seatud nõuetest kõrvale kalduda taasesitamist võimaldavas vormis sõlmitud kokkuleppel tellijaga.