Lõpparuande vorm „Kortermajade keldrikorruste varjumiseks kohandamine“

Riigieelarvelise toetuse lepingu nr : 6.4-2.5/485ML

Aruande esitaja: Pärnu linn, Nikolai tn 9 KÜ

Projekti läbiviimise aeg: 27.03.24 – 21.06.24

Aruande koostamise kuupäev: 18.09.2024

| Projektitaotluse eelarve (kulud tuleb esitada liikide kaupa ning peavad olema põhjendatud, mõistlikud ja tegevuse elluviimiseks ning tulemuse saavutamiseks vajalikud) | Taotluses esitatud summa |  |
| --- | --- | --- |
| Keldri seinte ja lagede viimistlus, vaheseinte lammutamnine, avade kinni ladumine, tulekindla seina ladumine, põranda valamine, metall tuletõkke uste paigaldamine ja liivakottide muretsemine. | 34 902,60 | 34 906,76 |
| Projekti toetusega kaasnevad kulud (kululiik sh selgitus kulude arvutuse kohta) | Taotluses esitatud summa | Tegelikud kulud |
| Kelriruumi puhastamine puidust ja utiliseerimine (seinad, laed) | 1 512,00 | 1 512,00 |
| KULUD KOKKU (saadud toetus): | 36414,60 | 36418,76 |

Projekti tulemused (Kuidas projekt oma eesmärgi (d) täitis? Kas ja mil määral saavutasite taotluses püstitatud eesmärgid? Millised /tulemused saavutati? Kuidas tehtud investeering/soetus muutis kohaliku omavalituse kriisivalmiduse taset)

Kasutuseta keldriruumid on korrastatud, keldikorrusest on moodustatud omaette tuletõkketsoon ja ruumid on kohandatud varjeruumiks.

Projekti tegevuste väljundid (Loetlege läbiviidud tegevused ja soetatud varad. Kirjeldage nende kasutamine. Kuidas on tagatud investeeringute kasutus, kättesaadavus ja töökorras hoidmine? Nimetage vastutaja ja säilitamise asukoht)

Keldriruumide siseviimistlus ja sissepääsud korrastati. Trepikojast keldrisse minevad uksed vahetati nõuetele vastavate tuletõkke uste vastu. Keldrikorrusest on moodustatud omaette tuletõkketsoon. Seintes olevad avad on täidetud kasutades tuletõkke materjale, keldripõrand on valatud. Soojasõlme ümber ehitati tulekindlad seinad ja paigaldati uks. Elektriruumi ette paigaldati tuletõkke uks. Keldriakende kindlustusvahenditeks on soetatud liivakotid. Varjeruumi kasutamisks on kõigile elanikele tagatud ligipääs , võtmed jagatud, kõiki elanikke on sellest teavitatud.

Hinnang projekti elluviimisele (Kuidas kulges projekti elluviimine? Kas tegevuste läbiviimisel/tulemustes oli erinevusi või kõrvalekaldeid võrreldes kavandatuga, millest tulenevalt? Kuidas probleeme lahendati?)

Kortermaja kelder korrastatud, elanike elukvaliteet ja turvalisus kasvanud. Elanike soovil toimus ehitaja vahetus. Ehitajaks on OÜ Ehitustalitus. Ehitaja vahetusest informeeriti varjumispaikade nõunikku. Projekti edenedes küsiti nõu vajumispaikade nõunikult, kellega toimus kohtumisi objektil. Kohtumiste tulemusena leiti parimaid lahendusi avade kinni ladumisel ja tulekindla seina ehitamisel. Planeeritud tegevused sel perioodil teostati plaanipäraselt. Järgmises etapis projekteeritakse ja ehitatakse toimiv wc. Paigaldatakse evakuatsioonimärgid ja avariivalgustus. Soetatakse tulekustutusseadmed ja generaator. Nende tööde finantseerimiseks puuduvad rahalised vahendid. Ehitustalitus OÜ sõlmiti töövõtu leping, milles lepiti kokku varjeruumi ehitamise tööd (hinnapakkumine 240129-1a), ning keldribokside ja veetorustiku ehitamine (projektivälised tööd hinnapakkumine 240129-1b). Töövõtu lepingu lisadena on kaks eraldi hinnapakkumist. Uued keldriboksid võimaldavad korteriomanikel hoida oma asju keldris organiseeritult ja vältida lahtiste asjade kuhjamist evakueerumisteedele. Keldris renoveeriti veetorustik ja keldrivalgustus. Neid projektiväliseid töid finantseeriti laenuga.

Aruandele lisatud kuludokumentide koopiate loetelu

Hinnapakkumine nr 240129-1a, teostatud tööde aktid ja arved, maksekorraldused, pildid varjeruumist.

Aruande koostamise kuupäev: 18.09.2024

Aruande koostanud: Jaanus Allik