# TÖÖVÕTU TÖÖDE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE AKT

6.09.2023

| EHITUSOBJEKT: | Sagadi looduskool |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LEPING: | Töövõtuleping nr 9-15/2023/14 |  |  |
| POOLTE ESINDAJAD: |  |  |  |
| RMK esindaja: | Tarmo Põkka |  | hooldus- ja remondispetsialist |
| esindaja: | Raivo Lauri |  | projektijuht |
| esindaja: | Tarmo Põkka |  | Hooldus –ja remondispetsialist |

1.	Tähtajad

| Lepinguline: | 31. 08. 2023 |
| --- | --- |
| Tegelik (ilma vaegtöödeta): | 25. 08. 2023 |

2.	Finantseerimine (summa ei sisalda käibemaksu)

| Lepinguline Tasu (Lepingu sõlmimisel): | 10 061,90 eurot |
| --- | --- |
| Tellija reserv | 1509,28 |
| Lõplik Lepingu Tasu tööde vastuvõtmise hetkel: | 11 571,18 eurot (lisandub KM) |
| Vaegtööde maksumus: | ei |

3.	Vaegtööd

| Töö nimetus | Põhjus | Lõpetamise tähtaeg |
| --- | --- | --- |
| Ei ole |  |  |

4.	Garantii

| Perioodi algus ja lõpp: | 25.08.2023 - 25.08.2025 |
| --- | --- |
| Ülevaatuse aeg: | 01.07.2025 |
| Märkus: | Vaegtööde garantii algab nende vastuvõtmise päevast ja kehtib 24 kuud |

5.	Üleandmise-vastuvõtmise aktile liitub Tööde vastuvõtuks esitatud dokumentatsioon, sh. varem esitatud dokumendid:

6.	Muud tingimused

7.	Allkirjad

| (allkirjastatud digitaalselt) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |