| Kellele |  | MAANTEEAMET (edaspidi MA) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Registrikood | 70001490 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Juriidiline aadress | Valge 4, Tallinn 11413 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Taotluse esitamise aadress |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kellelt |  | Taotleja nimi/nimetus | Enersense AS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Registri- või isikukood | 11445550 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Juriidiline aadress või elukoht |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Asukoht/elukoht | Lõõtsa 12, 11415 Tallinn |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Telefon ja e-post | 6635600, info@enersense.com |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | E-post |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # Omanikujärelevalvet teeb | Harri Viks |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # Telefon ja e-post | 5129903 harri.viks@enefit.ee |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # Liikluskorralduse eest vastutab | Jüri Kägonen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Telefon ja e-post | 5234471; juri.kagonen@empower.ee |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Loa taotlemiseks esitatavad materjalid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokumendi liik |  | Nimetus |  |  | Dokumendi nr |  |  |  | MA kooskõlastuse kuupäev ja nr |  |
|  |  | (esitatava dokumendi täpne nimetus) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maanteeametis kooskõlastatud projekt |  | Elektriprojekti kooskõlastamine riigiteede nr 46 ja 23155 maaüksuste piires ja teede kaitsevööndis |  |  | Nr.7.12/23/9796-2 |  |  |  | 03.05.2023 |  |
| Ajutise liikluskorralduse joonis |  | Stopp OÜ liikluskorralduse projekt 4 joonist |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riigimaa maa kasutusõigust tõendava dokumendi koopia (Maanteeameti peadirektori käskkiri või leping) |  | Olemasoleva õhuliini rekonstrueerimine |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (vajadusel lisa ridu juurde) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Objekti asukoht: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maakond |  | Otepää vald, Valgamaa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tee nr: |  | Tee nimi: |  |  | Algus km: |  |  |  | Lõpp km: |  |
| 46 |  | Tatra - Otepää - Sangaste |  |  | 35,0 |  |  |  | 35,0 |  |
| 46 |  | Tatra - Otepää - Sangaste |  |  | 35,76 |  |  |  | 35,76 |  |
| 23155 |  | Marjamäe - Tõutsi tee |  |  | 3,64 |  |  |  | 3,64 |  |
|  |  | Inni - Karutootsi tee |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |  |
| 3. Selgitus kavandatavate tegevuste kohta, läbiviimise aeg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Õhuliini rekonstrueerimine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tööde teostamise aeg tee 23155 ja Inni-Karutootsi tee 03.04.-30.04.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tööde teostamise aeg tee nr 46 01.05.-30.05.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Loa taotleja: Jüri Kägonen |  |  | Ees-ja perekonnanimi |  | Jüri Kägonen |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Esindusõiguse alus (esindaja puhul) |  | Seadusjärgne Volitus (volikiri lisatud) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kuupäev; allkiri |  | /digitaalse allkirja kuupäev/ |  |  |  |  |  |

TAOTLUS

VÄLJASTADA LIIKLUSVÄLISE TEGEVUSE LUBA (EHITUS)

TÖÖDE TEGEMISEKS RIIGITEE MAAL