| Muudatus Muudatus nr 24 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekti nimi: | Riigitee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitus |  |  |  |
| Kuupäev: | 17.12.2025 | Lepingu nr: | 3.2-3/23/1949-1 |
| Töövõtja: | AS TREF Nord |  |  |
| Insener: | Sweco EST OÜ, Rein Kaseleht |  |  |
| Koostatud vastavalt: | Juhisele nr 24 ja teostatud töödele |  |  |  |

Vastavalt Inseneri Juhisele nr 24 on teostatud järgnevad tööd:

Liiklusohutus auditist tulenevad tööd ja liiklusmärkide ümbertõstmine

Käesoleva Muudatusega kaasneb lepingu hinna suurenemine  eurot ilma käibemaksuta: 970,00 eur

Juurdetulev töö Art nr; Tööde kirjeldus; Mõõtühik; Maht; Ühikhind, eur; Maksumus, eur. Liiklusmärgi ümberpaigaldamine koos postiga; tk; 5; 47,0; 235,00. Liiklusmärgi posti paigaldus; tk; 2; 75,0; 150,00. Liiklusmärgi ümberpaigaldus postilt postile; tk; 6; 20,0; 120,00. Liiklusohutusauditist tulenevad tööd. Tähispostid; tk; 5; 15,0; 75,00. Bussipeatuse märkide ümbertõstmine; tk; 2; 54,0; 108,00. Markeering 944 PK 1228+25; tk; 1; 114,0; 114,00. 2xLM ja 1xLM posti eemaldus; tk; 1; 35,0; 35,00. 1x LM post + 1x LM ümberpaigaldus; tk; 1; 89,0; 89,00. LM ümberpaigaldamine (sisaldab masinmärgistust ning käsimärgistust); tk; 1; 44,0; 44,00. Kokku lisanduv töö; 970,00. Kokku muudatus; 970,00.

Lisa 1: Juhis nr 24

Insener:		Rein Kaseleht

/allkirjastatud digitaalselt/

Tellija:			Arto Juhansoo

/allkirjastatud digitaalselt/

Töövõtja:		Hannes Kivilo

/allkirjastatud digitaalselt/