TÖÖVÕTU TÖÖDE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE AKT

*6.09.2023*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EHITUSOBJEKT: | *Sagadi looduskool* | | |
| LEPING: | *Töövõtuleping* nr 9-15/2023/14 | | |
| POOLTE ESINDAJAD: | | | |
| *RMK esindaja:* | *Tarmo Põkka* |  | *hooldus- ja remondispetsialist* |
| *esindaja:* | *Raivo Lauri* |  | *projektijuht* |
| *esindaja:* | *Tarmo Põkka* |  | *Hooldus –ja remondispetsialist* |

**1. Tähtajad**

|  |  |
| --- | --- |
| Lepinguline: | *31. 08. 2023* |
| Tegelik (ilma vaegtöödeta): | *25. 08. 2023* |

**2. Finantseerimine** (summa ei sisalda käibemaksu)

|  |  |
| --- | --- |
| Lepinguline Tasu (Lepingu sõlmimisel): | **10 061,90** *eurot* |
| Tellija reserv | *1509,28* |
| Lõplik Lepingu Tasu tööde vastuvõtmise hetkel: | **11 571,18** *eurot (lisandub KM)* |
| Vaegtööde maksumus: | *ei* |

**3. Vaegtööd**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Töö nimetus | Põhjus | Lõpetamise tähtaeg |
| *Ei ole* |  |  |

**4. Garantii**

|  |  |
| --- | --- |
| Perioodi algus ja lõpp: | *25.08.2023 - 25.08.2025* |
| Ülevaatuse aeg: | *01.07.2025* |
| Märkus: | *Vaegtööde garantii algab nende vastuvõtmise päevast ja kehtib 24 kuud* |

**5. Üleandmise-vastuvõtmise aktile liitub Tööde vastuvõtuks esitatud dokumentatsioon, sh. varem esitatud dokumendid:**

|  |
| --- |
|  |

**6. Muud tingimused**

|  |
| --- |
|  |

**7. Allkirjad**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *(allkirjastatud digitaalselt)* |  |  |  |  |