**AKT EHITUSOBJEKTI ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE KOHTA**

Käesolev AKT koostatakse üleandmise-vastuvõtmise toimumise päeval ja allkirjastatakse Lepingu poolte täievoliliste esindajate poolt.

Kuupäev 23.03.2023

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Ehitusobjekt või selle osa, töövõtt või selle osa** | **PPA Saatse kordoni Perdaku piiripunkti uue soojaku projekteerimine ja ehitamine** |
| **Projekti rahastamine:** | **ISFB-31 „Automaatse piirikontrolli süsteemi rajamine (Tallinna-1 ja Narva-1)“** |
| **Leping nr:** | **AET-6/2022-473**  **AET-6/2022-473 muudatus nr 1**  **AET-6/2022-473 muudatus nr 2**  **AET-6/2022-473 muudatus nr 3** |
| **Tellija:** | **Politsei- ja Piirivalveamet, registrikood 70008747, aadress Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn,** keda volituse alusel esindab  **Riigi Kinnisvara AS, reg nr 10788733, Tartu mnt 85, Tallinn** |
| **Töövõtja:** | WWB Invest OÜ, registrikood 12942138, aadress Kõrveoja tn 2, Kõrveküla, Tartu vald |
| **Toimumise koht:** | Saatse piiripunkt Perdakus Piiripunkti, Perdaku küla, 64017, Eesti Vabariik |
| 2. Osavõtjad: | |
| Tellija esindaja(d)  (vastuvõtja) | Karin Poolak |
| Töövõtja esindajad  (üleandja) | Mihkel Svätski  Riho Teidla |
| **3. Tööde teostamise aeg:** | |
| Lepingujärgne tööde teostamise aeg | **14.06.2022-20.03.2023** |
| Tegelik tööde teostamise aeg ja tähtaegadest mittekinnipidamise põhjused | **14.06.2022-20.03.2023** |
| **4. Ametkondlikud**  **ülevaatused:** | |
| Üleantud teostusdokumentatsioon Tellijale | Teostusdokumentatsioon on tellijale esitatud ülevaatamiseks 20.03.2023 |
| Võtmed | Võtmed üle antud aktiga |
| Koolitus | Koolitus objektil teostatud. |
| **5. Vaegtööd:** | |
| Tööde loetelu ja lõpetamise tähtajad | - |
| **6. Tööde heakskiitmine ja vastuvõtmine:** | Tööd on tellijale üle antud ja tellija poolt vastu võetud. |
| **7. Garantiid:** | |
| Esitatud tagatised | Töövõtja kannab tagatisraha RKASi vastavale kontole. |
| Garantiiaja algus | 21.03.2023 |
| Garantiiaja lõpp | 21.03.2026 |
| **8. LÕPPARUANNE:** | |
| Lepingu maksumus  koos Tellija reserviga | 158 174,76 EUR |
| **Tegelik Tööde maksumus Kokku** | 158 174,76 EUR |
| Mahaarvamised,  (viivised ja leppetrahvid) | *-* |
| **Tegelik teostatud Töö eest väljamakstav summa** | 158 174,76 EUR+ 20%KM |
| Vastuvõtmise hetkeks teostamata tööde summa | *-* |
| Ajutised rahalised kinnipidamised | *-* |
| **9. Muud märkused:** | - |
|  | **Selle akti kinnitavad allkirjadega:**  **Karin Poolak /Riigi Kinnisvara AS**  **Indrek Henk / Riigi Kinnisvara AS**  **Kerstin Kirsel /Politsei- ja Piirivalveamet**  **Mihkel Svätski /WWB Invest OÜ esindaja** |

Kõik aktis esitatud summad ei sisalda käibemaksu.