TAOTLUS

riigieelarvelise toetuse saamiseks 2026. aastal diasporaateenistuse läbiviimiseks

Projekti nimetus

„Avatud kogukonnaruumi arendamine koguduse juures Ukraina diasporaa toetamiseks Eestis“

Toetuse kasutamise eesmärk ja tegevuste loetelu, milleks toetust taotletakse

Projekti eesmärk on arendada Ukraina Kreeka-Katoliku Kiriku Kolmekäelise Jumalaema Koguduse juures Tallinnas avatud kogukonnaruumi diasporaateenistuse läbiviimiseks – Ukraina diasporaa pastoraalseks, sotsiaalseks, lõimumist toetavaks, vabatahtlikuks ja kriisiolukordades vajalikuks toetamiseks Eestis.

Projekt esitatakse Ukraina diasporaa toetamise tegevusena – diasporaateenistusena – ning on suunatud stabiilsete tingimuste loomisele regulaarseks tööks Ukraina kogukonnaga, ukrainlaste lõimumise toetamiseks Eesti ühiskonda, vastastikuse abi, kogukonna aktiivsuse ja sotsiaalse sidususe tugevdamiseks.

1. Tegevuse mõju ja ühiskondlik olulisus

Pärast täiemahulise sõja algust Ukrainas on Eestis kasvanud Ukraina perede, laste, eakate ja teiste inimeste arv, kes vajavad turvalist keskkonda suhtlemiseks, vastastikuseks abiks, lõimumiseks ning vaimseks, sotsiaalseks ja psühhoemotsionaalseks toetuseks. Tallinna Ukraina Kreeka-Katoliku kogudus on kujunenud oluliseks Ukraina kogukonna toetamise keskuseks vaimuliku teenimise, vabatahtliku töö, sotsiaalsete algatuste ja sõjast mõjutatud inimeste abiprogrammide kaudu.

Koguduse ruumi kasutatakse regulaarselt järgmisteks tegevusteks:

Ukraina diasporaa pastoraalsed kohtumised;

laste-, noorte- ja pereüritused;

Ukraina perede ja laste toetamine;

vabatahtlikud ja heategevuslikud algatused;

lõimumist toetavad tegevused ukrainlastele Eestis;

kultuuri- ja hariduskohtumised;

UGKK programmi „Sõjahaavade tervendamine“ tegevused;

sõjast mõjutatud inimeste kriisi- ja psühhoemotsionaalne toetamine;

ühiste kohtumiste, suhtlemise ja osalejate toitlustamise korraldamine.

Eeldatavasti kasutab uuendatud ruumi regulaarselt vähemalt 80–120 inimest nädalas, sealhulgas Ukraina kooli lapsed, nende vanemad, koguduse liikmed, vabatahtlikud, eakad ning tugiprogrammides osalejad. Ruumis on plaanis korraldada vähemalt 4–6 kogukondlikku, pastoraalset, lõimumist toetavat või hariduslikku tegevust kuus.

2. Vajaduse põhjendus

Olemasolevat ruumi kasutatakse juba aktiivselt Ukraina kogukonna toetamiseks, kuid selle tehniline seisukord ja piiratud funktsionaalsus ei vasta kogukonna tegelikele vajadustele. Eelkõige puudutab see köögiala, elektrivõrku, valgustust, mööblit ning kohtumiste, õppe, lasteürituste, vabatahtlike algatuste ja psühhoemotsionaalse toe programmide läbiviimiseks vajalikku varustust.

Ruumi tehniline vananemine raskendab suurema osalejate arvuga regulaarsete kohtumiste läbiviimist, ürituste ajal toitlustuse korraldamist, lastega perede vastuvõtmist, vabatahtliku tegevuse toetamist ning nõuetekohaste tingimuste loomist psühhoemotsionaalse taastumise programmide jaoks.

3. Kavandatud tegevused ja teostatavus

Projekti raames viiakse ellu praktilised ja realistlikud tegevused, mis on otseselt seotud regulaarse diasporaateenistuse läbiviimisega:

ruumi ümberkorraldamine: funktsionaalne planeerimine ja köögiala loomine;

köögiruumi uuendamine ja sisustamine;

elektrivõrgu uuendamine vastavalt ohutusnõuetele;

valgustuse parandamine kohtumiste, õppe ja lasteürituste läbiviimiseks;

köögiseadmete soetamine ja paigaldamine: külmik, nõudepesumasin, kohvimasin, valamu, induktsioonpliit jms;

koguduse juures asuva multifunktsionaalse kogukonnaruumi sisustamine: lauad, toolid, tööpinnad ja hoiulahendused;

esitlus- ja helitehnika soetamine infokohtumiste, koolituste, lõimumisloengute, psühhoemotsionaalse toe programmide, vabatahtlike kohtumiste ning kultuuri- ja haridussündmuste jaoks;

funktsionaalse keskkonna loomine kogukondlike, sotsiaalsete, vabatahtlike ja lõimumist toetavate tegevuste läbiviimiseks;

vabatahtlike töötingimuste ja tugiprogrammides osalejate vastuvõtu parandamine.

Projekt on teostatav, kuna see põhineb juba olemasoleval ruumil, koguduse toimival tegevusel ja kogukonna tegelikel vajadustel. Peamised kulud on infrastruktuurilised ning suunatud juba tegutseva Ukraina diasporaa tugikeskuse tugevdamisele.

Orienteeruv elluviimise järjestus: 1) ruumi tehniline ettevalmistamine ja elektritööd; 2) köögi- ja multifunktsionaalse ala sisustamine; 3) seadmete paigaldamine; 4) ruumi regulaarne kasutamine diasporaateenistuse tegevusteks.

4. Taotleja suutlikkus ja kogemus

Tallinna Ukraina Kreeka-Katoliku Kiriku Jumalaema Kolmekäelise ikooni kogudusel on pikaajaline kogemus pastoraalses, sotsiaalses ja vabatahtlikus tegevuses Eestis. Pärast täiemahulise sõja algust on kogudus regulaarselt ellu viinud algatusi Ukraina kogukonna, pagulasperede, vabatahtlike ja sõjast mõjutatud inimeste toetamiseks.

Taotlejal on ligipääs ruumile, püsiv kasutajaskond, aktiivsed vabatahtlikud, kogemus kohtumiste ja tugiprogrammide korraldamisel ning arusaam Ukraina diasporaa vajadustest Eestis. See vähendab projekti elluviimise riske ja tagab tulemuste jätkusuutlikkuse pärast toetuse kasutamist.

5. Kooskõla riiklike strateegiatega, sh „Sidus Eesti 2021–2030“

Projekt toetab otseselt arengukava „Sidus Eesti 2021–2030“ eesmärke, kuna aitab kaasa ukrainlaste kohanemisele ja lõimumisele Eestis, kogukondliku aktiivsuse arendamisele, kogukonna suutlikkuse tugevdamisele, vastastikusele abile, sotsiaalsele sidususele ning inimeste osalemisele kohaliku ühiskonna elus.

Uuendatud ruum aitab vältida Ukraina diasporaa isoleeritust ning loob stabiilse koha kohtumisteks, õppimiseks, vabatahtlikuks tegevuseks, kultuurivahetuseks, perede toetamiseks ja koostööks kohalike partneritega. Seeläbi vastab projekt sidusa, kaasava ja aktiivse kodanikuühiskonna põhimõtetele.

Eelarve projekt kululiikide kaupa

| Kululiik | Summa (€) | Seos tegevusega / põhjendus |
| --- | --- | --- |
| Valgustus ja elektritööd | 900 € | Ruumi ohutu kasutamine kohtumiste, õppe ja lasteürituste läbiviimiseks. |
| Koguduse juures asuva multifunktsionaalse kogukonnaruumi sisustamine | 3 400 € | Lauad, toolid ja mööbel regulaarseteks kohtumisteks, õppeks, perede toetamiseks ja vabatahtlikuks tööks. |
| Tööpinnad ja hoiulahendused köögi- ja vabatahtlike ala jaoks | 1 850 € | Toitlustuse, materjalide ja ürituste varustuse funktsionaalne korraldamine. |
| Külmik | 500 € | Toiduainete säilitamine kohtumiste, laste-, pere- ja vabatahtlike ürituste jaoks. |
| Elektripliit | 200 € | Soojade jookide või toidu valmistamine kogukondlike ja sotsiaalsete ürituste ajal. |
| Köögivalamu, segisti ja vajalikud tarvikud | 300 € | Põhilised hügieenitingimused toitlustuse korraldamiseks ja osalejate vastuvõtuks. |
| Kohvimasin ja osalejate vastuvõtuks vajalik varustus | 650 € | Külalislahke keskkonna loomine kohtumiste, nõustamiste ja suhtlemise jaoks. |
| Projektor ja ekraan haridus-, lõimumis- ja kogukonnaüritusteks | 1 000 € | Infokohtumised, loengud, koolitused, esitlused ning kultuuri- ja haridusüritused. |
| Helitehnika kohtumisteks, konverentsideks ja tugiprogrammideks | 1 500 € | Suuremate gruppide kohtumiste, konverentside, loengute ja tugiprogrammide läbiviimine. |
| Korralduslikud ja ettenägematud kulud | 550 € | Projekti elluviimisega seotud vajalikud lisakulud. |
| Kokku | 10 850 € |  |
| Omafinantseering | 2 130 € |  |
| Taotletav summa | 8 720 € |  |

Projekt esitatakse Ukraina diasporaa toetamise tegevusena – diasporaateenistusena. Taotletav summa ei ületa selle kategooria jaoks kehtestatud ülemmäära 8 720 €. Omafinantseering näitab taotleja lisapanust ja tugevdab projekti jätkusuutlikkust.

Toetuse kasutamise eeldatav tulemus

Projekti tulemusena paraneb koguduse juures asuva avatud kogukonnaruumi taristu, mis võimaldab pakkuda Ukraina diasporaale Eestis stabiilset, regulaarset ja pikaajalist tuge.

Oodatavad tulemused:

loodud on turvalisemad ja funktsionaalsemad tingimused Ukraina diasporaa tegevuste läbiviimiseks;

tagatud on ruum vähemalt 4–6 kogukondliku, pastoraalse, lõimumist toetava või haridusliku tegevuse korraldamiseks kuus;

uuendatud ruumi kasutab regulaarselt ligikaudu 80–120 inimest nädalas, sealhulgas Ukraina kooli lapsed, nende vanemad, koguduse liikmed, vabatahtlikud, eakad ning tugiprogrammides osalejad;

loodud on paremad tingimused sõjast mõjutatud inimeste psühhoemotsionaalse taastumise programmideks;

laienenud on vabatahtlik tegevus ja heategevuslikud algatused;

tugevnenud on Ukraina kogukonna koostöö, vastastikune abi ja sidusus;

paranenud on kogukonna kriisivalmidus ning võimalus kasutada ruumi esmaseks vastuvõtuks, vabatahtliku abi koordineerimiseks ja kriisiolukorras abi vajavate inimeste toetamiseks;

tugevnenud on ukrainlaste lõimumine Eesti ühiskonda ja nende osalemine kogukonnaelus.

Uuendatud ruumi kasutatakse pikaajaliselt Ukraina diasporaa toetamiseks, kogukondliku aktiivsuse arendamiseks ning UGKK sotsiaalsete ja pastoraalsete programmide elluviimiseks Eestis. Projekti tulemused jäävad kasulikuks ka pärast toetuse kasutamist, sest soetatud seadmeid ja ruumi kasutatakse pidevalt kogukonnaga tehtavas regulaarses töös.