TEOSTATUD TÖÖDE OLULISTE ANDMETE KOHTA TÕENDI NÄIDIS.

VORMISTATAKSE TELLIJA KIRJAPLANGILE

AS Tariston

Toompuiestee 35

10149 Tallinn

/ kuupäev digitaalallkirja kinnituslehel /

KINNITUSKIRI

Transpordiamet (registrikood 70001490) tellijana kinnitab, et AS Tariston (registrikood 10887843, aadress: Toompuiestee 35, 10149 Tallinn, e-post: tariston@tariston.ee) on teostanud alljärgneva riigihanke:

Riigihanke nimetus: Riigitee 12135 Käina-Hüti km 17,287-20,483 kruusatee säilitusremont

Riigihanke viitenumber: 289991

Objekti asukoht: Hiiu maakond

Lepingu number, sõlmimise kuupäev: 3.2-325280-1, 26.02.2025

Ehitustööde alustamise kuupäev: 24.03.2025 (Tehnoloogiline paus: 08.04.2025-24.06.2025)

Ehitustööde lõpetamise kuupäev: 30.07.2025

Vastuvõtuakti allkirjastamise kuupäev: 15.09.2025

Lepingu kogumaksumus ilma käibemaksuta: 112 404,18 eurot ilma km-ta

Lepingu tüüp: tee-ehituse töövõtuleping

Võtmeeksperdid projekti teostamisel

Töövõtja esindaja/ projektijuht: Aivar Tammeveski	ajavahemikul 24.03.2025 kuni 30.07.2025*

Objektijuht:			Jarmo Lige		ajavahemikul 24.03.2025 kuni 30.07.2025*

Objektijuht:			Stina Sõrmus		ajavahemikul 24.03.2025 kuni 30.07.2025*

*sh (tehnoloogiline paus: 08.04.2025-24.06.2025)

Ehitise olulised tehnilised näitajad / teostatud tööde olulised näitajad:

Ehitati 3,196 km teed (ehitusseadustiku § 92 lg 5 mõistes) laiusega 7,0 m, kokku 24 637m².

Purustatud kruusast katte ehitus (põhiteele, mahasõitudele):		24 637 m²

Truupide ehitus (läbimõõt Ø400-600):					45 jm

Kraavide puhastamine:							2804 m

Kasvupinnase eemaldamine:						            1 278 m3

Muu hulgas teostati (raadamine, juurimine, puude võra piiramine ja tee-maa-ala puhastamine, liiklusmärkide eemaldamine ja uute märkide paigaldus, kasvupinnase eemaldamine, sobimatu pinnase eemaldamine)

Käesolevaga kinnitame, et ehitustööd teostati vastavuses lepingule ja headele tavadele.

Tõend on antud hankemenetluses esitamiseks.

(allkirjastatud digitaalselt)

…………………………………………

tellija esindaja nimi ja ametinimetus