Selektor logo 05 14

**Riigitee 4** **Tallinn-Pärnu-Ikla (E67) km 62,0-78,5 Päädeva-Konuvere teelõigu**

**eelprojekti koostamine**

**Töökoosolek**

**Protokoll-40**

**Aeg: 23.11.2022, kell 11.30-12.30**

Koht: MS Teams

Päevakord:

1) RMK kinnistute juurdepääsud ja äralõiked

Koosoleku juhataja: Marge Kelgo

Protokollija: Roland Mäe

Osalejad:

**Transpordiamet (TRAM)**:

Marge Kelgo

**Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK)**:

Margus Emberg, Toomas Kivisto, Aivar Laud, Aive Leinpuu

**Töövõtja Selektor Projekt OÜ:**

Elar, Põldvere, Roland Mäe

**Koosolekul arutatud teemad ja otsused:**

1. Otsustati, et Märjamaa metskond 27 kinnistule kavandatakse uus juurdepääsutee (rajada minimaalselt IV järgu metsatee parameetritele vastavalt), mis hakkab ühtlasi olema ka põhimaantee hooldetee. Juurdepääsutee ühendatakse Orgita-Rassiotsa teega (vt joonised AP-9 ja AP-11). Juurdepääsutee alguses ja lõpus on projekteeritud väravad, et takistada ulukite pääsu põhimaanteele. Väravate avamise ja muud juurdepääsuga seotud toimingud lepivad RMK ja Transpordiamet omavahel kokku.
2. Märjamaa metskond 21 kinnistule on juurdepääs tagatud uue kogujatee kaudu, mis on ühendatud Orgita liiklussõlmega ja kuhu on projekteeritud mahasõit raadiustega 15 m ja mahasõidu pikkus raadiuse lõpust 20 m. Samale kinnistule on võimalik pääseda ka Orgita-Päädeva tee kaudu.
3. Märjamaa metskond 22 kinnistule on kavandatud uus juurdepääsutee, mis on ühendatud Orgita liiklussõlmega ja teisest otsast Konnaveski teega.
4. Krundijaotuskavad koos äralõigetega saadetakse RMK-le ülevaatamiseks.
5. Kokkulepped tee ehitamiseks ja hooldamiseks vajalikke riigimetsa maade omandamise või kasutusõiguse seadmiseks tehakse enne teede ehitamist (realiseerimine sõltub teehoiukavast).

Töövõtja esindaja: /Roland Mäe/ *\_(digiallkirjastatud)\_*

Tellija esindaja: /Marge Kelgo/ *\_(digiallkirjastatud)\_*