OMANIKUJÄRELEVALVE KÄSUNDUSLEPING nr 1-46.11.19/12

/kuupäev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupäevale/

Riigimetsa Majandamise Keskus, edaspidi nimetatud Tellija, keda esindab RMK juhatuse esimehe 06.07.2016. a käskkirja nr 1-5/83 „RMK külastuskorraldusosakonna töötajatele volituste andmine“ alusel Lõuna-Eesti piirkonna juhataja Tarmo Denks, ühelt poolt,

ja OÜ Keskkonnaprojekt, keda esindab seaduse ja põhikirja alusel juhatuse liige Aare Leis, edaspidi Käsundisaaja, teiselt poolt,

keda nimetatakse edaspidi Pool või ühiselt Pooled,

sõlmisid käesoleva lepingu, edaspidi Leping, hinnavõrdluse (DHS nr 1-46.11.19/10)

tulemusena alljärgnevas:

- Lepingu objekt

Käsundisaaja kohustub vastavalt Lepingu dokumentidele osutama Käsundiandjale omanikujärelevalve teenust RMK Emajõe õpperaja ehitus- ja rekonstrueerimistöödel.

- Lepingu dokumendid

2.1. Omanikujärelevalve teenus osutatakse vastavalt Lepingule, võlaõigusseadusele,

majandus- ja kommunikatsiooniministri 06.07.2015. a määrusele nr 80 „Omanikujärelevalve

tegemise kord” ja Omanikujärelevalve Käsunduslepingu Üldtingimustele (edaspidi OKÜ).

Kui Lepinguga ei ole sätestatud teisiti, juhinduvad pooled võlaõigusseadusest,

„Omanikujärelevalve tegemise korrast“ ja OKÜ nõuetest.

2.2. Omanikujärelevalve tegemisel on aluseks:

2.2.1. Käesoleva Lepinguga seotud hinnavõrdluse dokumendid (ei asu lepingu juures);

2.2.1. Käsundiandja ja Ehitustöövõtja(te) vahel sõlmitud lepingud;

2.2.2. Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ poolt koostatud töö nr IB 45/2015, Emajõe õpperaja rekonstrueerimise tööprojekt 1. köide – üldosa ja õpperaja ehitised;

2.2.3. Käsundiandja poolt tasuta Käsundisaajale kasutada antud tema valduses olevad dokumendid, mis puudutavad töid Lepingu objektil;

2.2.4. Käsundisaaja erialase tegevuse vastutuskindlustuse poliis.

2.3. Kui vastuolud ilmnevad võrdse prioriteediga dokumentide vahel, võetakse aluseks kronoloogiliselt viimasena koostatud dokument. Lepingu Pool, kes märkab dokumentides sisulisi vastuolusid, on kohustatud sellest viivitamatult informeerima teist poolt.

- Tasu

3.1. Käsundisaajale makstava tasu suuruseks on 1 560,00 eurot, millele lisandub käibemaks 20%. Lepingu hind koos käibemaksuga on 1 872,00 eurot.

3.2. Käsundiandja tasub töö eest alljärgnevalt:

3.2.1. omanikujärelevalve ehitustöödel 75% Lepingu punktis 3.1 nimetatud tasust  ehk 1404,00 eurot koos käibemaksuga;

3.2.2. lõppakti vormistamise järel 25% Lepingu punktis 3.1 nimetatud tasust  ehk 468,00 eurot koos käibemaksuga.

3.2.3. Käsundiandja tasub Käsundisaajale vastavalt Käsundisaaja poolt esitatud täidetud töö üleandmis-vastuvõtuaktile.

3.2.4. Käsundiandja on kohustatud 5 (viie) tööpäeva jooksul, alates üleandmis-vastuvõtu akti saamisele järgnevast tööpäevast, selle allakirjutatult tagastama või motiveeritult keelduma teostatud Töö vastuvõtmisest.

3.2.5. Käsundisaajalt arve saamisel Käsundiandja poolt allakirjutatud üleandmis-vastuvõtu aktiga fikseeritud summas kohustub Käsundiandja selle tasuma 5 (viie) tööpäeva jooksul arvates arve saamisele järgnevast päevast.

3.2.6. Lepingu ennetähtaegsel ülesütlemisel Käsundiandja poolt tasutakse Käsundisaajale üleandmis-vastuvõtuakti alusel vastavalt osutatud teenuse mahule selles osas, millele Käsundiandjal ei ole pretensioone.

3.2.7. Osutatud teenus võetakse vastu ja lõpparveldus tehakse pärast ehitustööde lõppülevaatuse akti ja ehitise kasutusloa vormistamist, millele on allakirjutanud Käsundiandja ja Ehitustöövõtja esindajad.

- Lepingu kehtivus

4.1. Ehitusplatsil alustatakse omanikujärelevalvet ehitustööde alustamisega. Teenuse osutamise algusest teatab Käsundiandja Käsundisaajale täiendavalt, kuid mitte hiljem, kui 3 päeva enne ehitustööde algust.

4.2. Käsundisaaja teenuse lõpetamise aeg on 30 päeva pärast ehitustööde vastuvõtmise akti allakirjutamise kuupäeva.

4.3. Lepingu alusel osutatud teenuse garantii kehtib ehitustööde garantiiperioodi lõpuni.

- Poolte vastutus

5.1. Käsundisaaja arve tasumisega viivitamisel maksab Käsundiandja viivist 0,15% iga kalendripäeva kohta tasumata summast, kuid mitte rohkem kui 10% Lepingu punktis 3.1 nimetatud tasust.

5.2. Kui Käsundisaaja süül esinevad Ehitustöövõtja poolt teostatavates ehitustöödes defektid, hüvitab Käsundisaaja Käsundiandjale tekitatud kahju;

5.3. Käsundiandjale tekitatud kahju kuulub hüvitamisele tõestatud ulatuses, kuid mitte suuremana, kui Lepingu punktis 3.1 nimetatud tasu.  See piirang ei kehti, kui kahju on põhjustanud Käsundisaaja tahtlik tegevus.

5.4. Viivise tasumine või tekitatud kahju hüvitamine ei vabasta lepingupooli kohustuste täitmisest.

6. Käsundisaaja kohustused

6.1. Täita kohustusi, mis omanikujärelevalve tegijale on pandud „Omanikujärelevalve tegemise korra“ ja teistes õigusaktidega; OKÜ-ga ja Hea Ehitustavaga.

6.2. Osaleda korralistel ehitusnõupidamistel, mis toimuvad tööde teostamise ajal vähemalt 2 (kaks) korda kuus.

6.3. Osaleda erakorralistel ehitusnõupidamistel, millest on Käsundiandja vähemalt 3 päeva ette teatanud. Ühekordsest väljakutsest teavitab Käsundiandja Käsundisaajat ette vähemalt 24 tundi. Käsundisaaja on samas valmis tegema kõik selleks, et lahendada probleemid operatiivselt.

6.4. Protokollida kõik ehituskoosolekud, kui ei lepita kokku teisiti.

6.5. Kontrollida ehitusobjektil dokumenteerimise nõuetest kinnipidamisest.

6.6. Esitada Käsundiandjale kirjalikult oma tähelepanekud Ehitustööde käigus avastatud projektivigadest ja teha ettepanekud nende parandamiseks projekteerija poolt.

6.7. Esitada Ehitustöövõtjale ja Käsundiandjale loendi konstruktsioonidest, sõlmedest ja töödest, mille kohta Käsundisaaja on kohustatud koostama kaetud tööde aktid.

6.8. Teostada ehitusplatsil omanikujärelevalvet sellise sagedusega, mis tagab:

6.8.1. vajalikud kooskõlastused Ehitustöövõtjaga;

6.8.2.  kindlustunde, et Ehitustöövõtja sooritab igat järgnevat tööetappi projekti ning õigusaktide nõuete kohaselt;

6.8.3. kindlustunde, et kõik kaetavad tööd on üle vaadatud ning positiivse tulemuse korral on kirjalikult vormistatud kaetud tööde akt ning antud luba järgnevate tööde teostamiseks;

6.8.4. Ehitustöövõtja poolt Käsundiandjale üleantavad tööd on üle vaadatud ja Käsundisaaja poolt on Käsundiandjale antud teave üleantavate tööde kohasuse kohta.

6.9. Fikseerida tulemused Ehitustöövõtja poolt täidetavasse päevikusse.

6.10. Kooskõlastada ehitustööde üleandmise-vastuvõtmise aktid.

7. Käsundiandja kohustused

7.1. Anda Käsundisaajale üle Ehitustöövõtjaga sõlmitud töövõtulepingu dokumendid ja Ehitusprojekti dokumendid. Käsundiandja vastutab nende dokumentide õigsuse eest.

7.2. Anda Käsundisaajale üle Ehitusprojekti dokumentide muudatused samaaegselt nende ülendamisega Ehitustöövõtjale, sh Ehitustöövõtjaga kokkulepitud ajagraafiku ning nõudma Ehitustöövõtjalt ehitustööde dokumenteerimist.

7.3. Vastutada ehitusplatsi, seal toimuva ehitustöö ja sellega kaasneda võivate kõrvalmõjude eest ümbritsevale keskkonnale, välja arvatud osas, mis on lepinguga üle antud projekteerijale, Ehitustöövõtjale ja Käsundisaajale.

7.4. Esitada kolmandale osapoolele, s.h Ehitustöövõtjale ja projekteerijale Käsundisaaja andmed ja kohustuste loetelu. Vastuolude puhul Käsundisaajaga sõlmitud  Lepingu tingimuste ja ehitus- töövõtulepingu ning Projekteerimislepingu tingimuste vahel vastutab tagajärgede eest Käsundiandja.

7.5. Hüvitada Käsundisaajale kulud, mida viimane on kandnud või kannab seoses nimetatud töödega, juhul, kui mingil põhjusel peatatakse kokkulepitud tööde teostamine.

8. Lepingu ülesütlemine

8.1. Käsundisaajal on õigus Leping ennetähtaegselt üles öelda, kui:

8.1.1. Käsundiandja rikub Lepinguga võetud kohustusi;

8.1.2. Käsundiandja lõpetab oma tegevuse või osutub maksujõuetuks;

8.1.3. Käsundiandja ei täida kirjalikust meeldetuletusest hoolimata Lepinguga sätestatud maksekohustusi;

8.1.4. ilmnevad asjaolud, millede mõjul omanikujärelevalveteenuse tegemisel ei saavutata Lepingus ettenähtud tulemust.

8.2. Käsundiandjal on õigus Leping ennetähtaegselt üles öelda, kui:

8.2.1. ilmnevad asjaolud, mis muudavad Ehitustöö jätkamise võimatuks;

8.2.2. Käsundiandja lõpetab oma tegevuse;

8.2.3.Käsundisaaja lõpetab oma tegevuse, kuulutatakse pankrotisolevaks või on tõestatud, et ta ei tegutse Lepingu täitmisel sõltumatult ja erapooletult Käsundiandja huve ja eesmärke esindades;

8.2.4. vaatamata Käsundiandja kirjalikule meeldetuletusele ei suuda Käsundisaaja täita temale lepinguga pandud kohustusi.

9. Poolte volitatud esindajad

9.1. Lepingu täitmise ajaks määravad Käsundiandja ja Käsundisaaja ehitusplatsile oma täievolilise esindaja, kes on kompetentne Lepingus kirjeldatud tööde osas ja kellega teine Pool või tema volitatud esindaja saab lahendada kõik probleemid seoses Lepingu täitmisega.

9.2. Käsundiandja volitatud esindaja: külastusala juht Malle Oras, 516 9845, malle.oras@rmk.ee .

9.3. Käsundisaaja volitatud esindaja: Silver Sell, 5665 8450, silver.sell@keskkonnaprojekt.ee

10. Lõppsätted

10.1 Kõik Lepingu muudatused jõustuvad pärast nende allakirjutamist mõlema Poole poolt allakirjutamise momendist või Poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal.

10.2 Lepinguga seonduvaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad Pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada Poolte läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus kostja asukohajärgses kohtus.

Poolte andmed ja allkirjad:

- Käsundiandja				  Käsundisaaja

| Riigimetsa Majandamise Keskus Toompuiestee 24, 10149 Tallinn Registrikood 70004459 Telefon 676 7500 | OÜ Keskkonnaprojekt Ringtee 12, 51013 Tartu Registrikood 10769210 Telefon 730 5060 |
| --- | --- |

/Allkirjastatud digitaalselt/	                          /Allkirjastatud digitaalselt/

Tarmo Denks	                                                  Aare Leis

Piirkonna juhataja                                            Juhatuse liige