# TÖÖVÕTU TÖÖDE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE AKT

1.09.2022

| EHITUSOBJEKT: | RMK Põlula kalakasvatuse katuse tööd |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LEPING: | Töövõtuleping nr 9-15/2022/18 |  |  |
| POOLTE ESINDAJAD: |  |  |  |
| RMK esindaja: | Tarmo Põkka |  | hooldus- ja remondispetsialist |
| esindaja: | AS Tood Andres Reinula |  | Volitatud isik |
| esindaja: | Tarmo Põkka |  | Hooldus –ja remondispetsialist |

1.	Tähtajad

| Lepinguline: | 31. 08. 2022 |
| --- | --- |
| Tegelik (ilma vaegtöödeta): | 31. 08. 2022 |

2.	Finantseerimine (summa ei sisalda käibemaksu)

| Lepinguline Tasu (Lepingu sõlmimisel): | 13645,68 eurot |
| --- | --- |
| Tellija reserv | 1245 |
| Lõplik Lepingu Tasu tööde vastuvõtmise hetkel: | 14 890,68 eurot (lisandub KM) |
| Vaegtööde maksumus: | ei |

3.	Vaegtööd

| Töö nimetus | Põhjus | Lõpetamise tähtaeg |
| --- | --- | --- |
| Ei ole |  |  |

4.	Garantii

| Perioodi algus ja lõpp: | 31.08.2022 - 31.07.2024 |
| --- | --- |
| Ülevaatuse aeg: | 01.07.2024 |
| Märkus: | Vaegtööde garantii algab nende vastuvõtmise päevast ja kehtib 24 kuud |

5.	Üleandmise-vastuvõtmise aktile liitub Tööde vastuvõtuks esitatud dokumentatsioon, sh. varem esitatud dokumendid:

Lisatööde pakkumus nr. 12012541-1

6.	Muud tingimused

7.	Allkirjad

| (allkirjastatud digitaalselt) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |