[image: image1.png]U Vv
. 5 KMKR nr 100414431
Pllkka()C, Voru 65604 150 9001 Reg nr 1%(080980 /
tel 78 27 400 15014001 A/a EE872200221011773024

e-mail: semu@semuehitus.ce
www.semuehitus.ee BUREAU VERITAS Swedbank
Certification






Lp. Jüri Orlov
Riigimetsa Majandamise Keskus
Taotlus lepingu lõpptähtaja pikendamiseks objektil „Karula Rahvuspargi RMK külastuskeskuse peahoone fassaadide rekonstrueerimine, viitenumber: 280625.“
OÜ Semuehitus teostab ehitustöid ehitusobjektil „Karula Rahvuspargi RMK külastuskeskuse peahoone fassaadide rekonstrueerimine“ vastavalt lepingule nr. 502. 

Tööde teostuse käigus ilmnes lisatööde vajadus. Seetõttu tuli teostada täiendavaid ehituse lisatöid mis on protokollides fikseeritud. Antud tööde mahud nõudsid täiendavat tööde teostuse aega. 
Eelnevat arvesse võttes soovime ehituslepingu lõpptähtaja pikendamist kuni 13 detsember 2024.a

OÜ Semuehituse nimel

Allkirjastatud digitaalselt
Ahto Vink

Ehitusdirektor
[image: image2.jpg]Semuhilus





[image: image2.jpg]