# Lisa 1/1 # RMK ja Niatriso OÜ vahelise võsasaetööde töövõtulepingu # nr 3-2.5.3/1814/2025/333 juurde

Tööajagraafik

(hiliseima digitaalallkirja kuupäev)

RMK (Tellija) ja Niatriso OÜ (Töövõtja) leppisid kokku, et Lepinguaasta 01.01.2026. a kuni 31.12.2026. a on töömaht ja tööajagraafik järgnev:

| Tööliik | jaan | veebr | märts | apr | mai | jun | jul | aug | sept | okt | nov | dets | KOKKU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUH |  |  |  |  |  | 5 |  | 10 | 15 | 25 | 20 |  | 75 |
| VA | 10 | 10 | 15 | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 | 20 | 75 |
| KOKKU | 10 | 10 | 15 | 10 |  | 5 |  | 10 | 15 | 25 | 30 | 20 | 150 |

- Pooled lepivad kokku, et jaanuarikuu tööde maht fikseeritakse tegelikult teostatud tööde alusel ning selle kohta eraldi kokkulepet ei sõlmita. Teostatud tööd märgitakse tööajagraafikusse tagasiulatuvalt.

- Pooled lepivad kokku, et Tellija kohustus loetakse täidetuks, kui tähtajaks tellimata tööde kogumaht ei ületa 30% kokkulepitud tööde kogumahust. Tellijal on lubatud tellida töid Lepinguaasta jooksul kuni 30% võrra vähem või rohkem võrreldes algselt kokkulepitud mahuga.

(allkirjastatud digitaalselt)

# Lisa 2/1 # RMK ja Niatriso OÜ vahelise võsasaetööde töövõtulepingu nr 3-2.5.3/1814/2025/333 juurde

# Hinnaraamistik valgustusraiel (vorm)

(hiliseima digitaalallkirja kuupäev)

RMK (Tellija) ja Niatriso OÜ (Töövõtja) leppisid kokku, et alates /hiliseima digitaalallkirja kuupäev/ on valgustusraie hinnaraamistik järgnev:

| Koefitsient RMK valgustusraie hinnaraamistikule on: |  |  |  |  |  | 0,839 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hinnaraamistiku aluseks olev kütuse hind | 1,432 € | Hinnaraamistiku aluseks olev töötasu |  |  |  | 1 720,00 € |
| Välja raiutavate puude keskmine kõrgus, m | Hind |  |  |  |  |  |
| < 1,5 | 272,45 |  |  |  |  |  |
| >= 1,5 < 4,5 | 319,65 |  |  |  |  |  |
| >=4,5 < 7,5 | 345,15 |  |  |  |  |  |
| >= 7,5 | 447,86 |  |  |  |  |  |

(allkirjastatud digitaalset)

# Lisa 3/1 # RMK ja Niatriso OÜ vahelise võsasaetööde töövõtulepingu # nr 3-2.5.3/1814/2025/333 juurde

# Hinnaraamistik metsauuenduse hooldamisel

(hiliseima digitaalallkirja kuupäev)

RMK (Tellija) ja Niatriso OÜ (Töövõtja) leppisid kokku, et alates /hiliseima digitaalallkirja kuupäev/ on metsauuenduse hooldamise hinnad järgnevad:

| Koefitsient metsauuenduse hooldamise ja NOH rohi* baashindadele on: | 0,839 |
| --- | --- |
| Hinnaraamistiku aluseks olev kütuse hind | 1,432 € |
| Hinnaraamistiku aluseks olev töötasu | 1 720 € |
| MUHi liik | €/ha |
| MUH taime ümber (ÜT)*** | 198,36 |
| MUH koridorina (KO)** | 198,36 |
| MUH ülepinnaliselt (ÜP) * | 290,03 |
| NOH - Rohi | Kasutatakse lepingus kehtivat metsauuenduse hooldamise hinnakokkuleppe raamistikku |
| MUH võsa | Kasutatakse lepingus kehtivat valgustusraie hinnakokkuleppe raamistikku (<1,5m) juhul, kui võsa kõrgus on > 1,5 m ja väljaraie > 17 000 tk/ha |
| MP võsa | Kasutatakse lepingus kehtivat valgustusraie hinnakokkuleppe raamistikku (>1,5m<4,5) juhul, kui võsa kõrgus on > 1,5 m ja väljaraie > 17 000 tk/ha |

*Ülepinnaline hooldamine (ÜP): Eraldisel raiutakse kõik eesmärgipuuliigist erinevad puud ja põõsad ning rohttaimed, välja arvatud juhul, kui säilitatakse metsaks ümberarvestamisel arvesse minevaid puid kohtades, kus EPL puudub.

**Koridor hooldamine (KO): Istutusreas raiutakse kõik sellel paiknevad ja eesmärgipuuliigist erinevad puud ja põõsad ning rohttaimed, välja arvatud juhul, kui säilitatakse metsaks ümberarvestamisel arvesse minevaid puid kohtades, kus EPL puudub. Taim loetakse hooldatuks, kui sellest 50 cm raadiuses ei esine puid ja põõsaid ning selleni ei ulatu kasvamist takistavad või kulu tekitavad rohttaimed.

***Ümbertaime hooldamine (ÜT): Taime ümber raiutakse kõik eesmärgipuuliigist erinevad puud ja põõsad ja rohttaimed, välja arvatud juhul, kui säilitatakse metsaks ümberarvestamisel arvesse minevaid puid kohtades, kus EPL puudub. Taim loetakse hooldatuks, kui sellest 50 cm raadiuses ei esine puid ja põõsaid ning selleni ei ulatu kasvamist takistavad või kulu tekitavad rohttaimed.