Riigimetsa Majandamise Keskus

Registrikood 70004459

Sagadi küla, Haljala vald,

45403 Lääne-Viru maakond

Telefon 676 7500

rmk@rmk.ee

14.04.2023

Taotlus lepingu tähtaja pikendamiseks

Palun pikendada töövõtulepingut 1-18/2022/166 ühe kuu võrra pikemaks, kuna objektile ligipääs on rasketehnikaga hetkel keelatud seose sõiduteede piirangute tõttu.
Talvel suure lume tõttu ei olnud võimalik objektile pääseda, selle tõttu töid varasemalt teostada ei saanud.

Saame töödega alustada koheselt, kui teede piirangud on eemaldatud.

Lugupidamisega,

Ingemar Kaju

Projektijuht

OK Ehitusteenus OÜ

ingemar@okehitusteenus.ee

+372 56911454