- Lisa 1

  - PROJEKTITOETUSE TAOTLUS

| - PÄÄSTEAMETI PROJEKTIKONKURSS MITTETULUNDUSÜHINGUTELE - “Veeõnnetuste ennetamine 2026” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekti nimetus | Kogukondade ühendamise sild |  |  |
| Taotleja organisatsiooni juriidiline nimetus | Sõitme Külaselts |  |  |
| Registrikood | 80584274 |  |  |
| Käibemaksukohuslane | Jah |  | Ei X |
| Pangakonto number | EE632200221074809100 |  |  |
| Taotleja juriidiline aadress | Harju maakond, Kuusalu vald, Sõitme küla, Tammelehe, 74623 |  |  |
| Taotleja kontaktandmed | Tel 5037502 | e-post tammelehe1@gmail.com |  |
| Projektijuhi nimi ja kontaktandmed | Maris Tamm | Tel 5037502, e-post tammelehe1@gmail.com |  |

      - PROJEKTI LÜHIKOKKUVÕTE (eesmärk, planeeritavad tegevused, sihtgrupp ja tulemused, mida projektiga saavutatakse)

Projektiga asendatakse vana lagunenud ja ohtlik kergliiklussild Loo jõel uue tugeva sillaga. Sihtgrupp ehk sillast kasu saavad inimesed on eelkõige kohalikud Sõitme ja Kahala külast, kelle ainus viis jõe ühelt kaldalt teisele saada otseteed pidi on see sild. Külaelanikud liiguvad pidevalt üle selle silla üksteisele külla, samuti metsa tervisesporti tegema või metsasaadusi korjama. Silda kasutavad suviti ka turistid, kes Kuusalu metsades matkavad või jalgratastega liiguvad. See kergliiklustee, mida ühendab sild, on leitav ka google mapsist. Sild on seal olnud juba kaugetest aegadest alates, kunagi isegi autodele ületatav, nüüd kasutatav vaid kergliikluseks. Projekti tulemusel on vana pehkinud sild asendatud uue tugeva kergliiklussillaga, mida saab kasutada pikki aastaid.

| Projekti elluviimise koht | Sõitme küla, Kuusalu vald, Harjumaa |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekti kogumaksumus (EUR) | 4290,40 | Päästeametilt taotletav summa (EUR) | 3861,36 |

I PROJEKTI SISULINE PÕHJENDUS

a) Projekti eesmärk

Projekti eesmärk on Loo jõele paigaldada uus vastupidav kergliiklussild, mis kõrvaldab ohtliku lagunenud rajatise ja vähendab veeõnnetuste riski kohalike elanike ja turistide jaoks.

b) Probleemi analüüs ja vajalikkuse  põhjendus

Kergliiklusild asub Loo jõel ning ühendab Kuusalu valla Sõitme küla eri piirkondi ning Sõitme küla ja Kahala küla omavahel. Sild on seal olnud juba ammustest aegadest alates ja vahepeal on puitosi asendatud. Vana sild on tehtud puidust, mis nüüdseks on pehkinud ja sild on muutunud ohtlikuks, kuna seda kasutavad nii jalakäijad, jalgratturid, aga ka raskemate masinatega ehk ATV-ga sõitjad. Olemasoleval lagunenud sillal puuduvad piirded. Piirdeteta lagunev sild üle jõe kujutab kukkumisriski eelkõige lastele, eakatele ja pimedas või märjal teel liikujatele. Sild on ainus otsetee ühelt kaldalt teisele. Alternatiiv on suure ringiga autotee, mida jalgsi ei ole võimalik praktikas kasutada pika distantsi tõttu. St lähima silla kaudu oleks samma punkti jõudmine üle 4 km pikem.

c) Sihtgrupp

Sihtgrupp on külaelanikud Sõitmes ja Kahalas, kes seda kasutavad üksteisel külas käimiseks või metsas tervisesporrdi harrastamiseks ja metsasaaduste korjamiseks. Sihtgrupp on ka turistid, kes ei pruugi elada Kuusalu vallas, aga kasutavad silda jalgrattamatkadel või atv matkadel.

II PROJEKTI TEGEVUSED JA AJAKAVA (sh algus ja lõpp kuupäev)

| Projekti tegevused kuude kaupa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | juuni | juuli | august | september | oktoober | Vastutaja, läbiviija |
| Uue silla valmistamine ja paigaldus |  |  | ca 1 päev |  |  | Maris Tamm ja Pakkuja. |
| Aruandlus |  |  |  | ca 1 päev |  | Maris Tamm |

III OODATAVAD TULEMUSED JA MÕJU

| Tegevus | Saavutatav tulemus | Kuidas tulemusi mõõdetakse | Väljundid (konkreetsed väljundid koos mõõdetava mahuga: nt osalejate arv, läbiviidud üritused ja nende kestus jmt) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Uue silla valmistamine ja paigaldus | Jõel on uus tugev ja vastupidav kergliiklussild | Uus kergliiklussild on füüsiliselt paigas ja näha | 1 uus kergliiklussild üle Loo jõe |
| - Aruandlus | Aruandlus esitatud | Aruandlus esitatud | 1 esitatud aruandlus |

Projekti jätkusuutlikkus

Uus kergliiklussild on püsiv füüsiline rajatis, mis teenib kogukonda pikki aastaid pärast projekti lõppemist. Uus metallkonstruktsioon on vastupidav ja ei vaja sagedast asendamist ega kallist hooldust, erinevalt lagunenud puitrajatisest. Kuna sild on ainus otsetee Sõitme ja Kahala küla vahel, on selle kasutus igapäevane ja jätkuv — see tagab rajatise pideva väärtuse kogukonnale ka tulevikus. Projekt ei vaja jätkutegevust ega -rahastust: tulemus on ühekordselt saavutatav ja kestvalt kasutatav.

IV PROJEKTI MEESKOND JA JUHTIMINE

| Isiku või organisatsiooni nimi | Roll projektis |
| --- | --- |
| MTÜ Sõitme Külaselts, Maris Tamm | Projektijuht |
| MMT Production OÜ | Silla valmistamine ja paigaldus |

TAOTLEJA KINNITUS JA INFORMATSIOONI AVALIKUSTAMINE:

- Kinnitan kõigi esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning võimaldan neid kontrollida.

- Kinnitan, et taotluse allkirjastaja omab esindusõigust. Kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel, lisame õigust tõendava volikirja.

- Kinnitan, et garanteerin projektitoetuse andmiseks nõutava omafinantseeringu.

- Kinnitus, et taotlus on esitatud investeeringuobjekti omaniku teadmisel ja nõusolekul, kui taotleja ei ole investeeringuobjekti omanik

| Allkirjaõigusliku isiku nimi | Allkirjastatud digitaalselt |
| --- | --- |
| Ametikoht | Juhatuse liige |
| Kuupäev | 13.06.2026 |

TAOTLUSE KOHUSTUSLIKUD LISAD:

Projekti eelarve (etteantud vormil).

Toetuse taotlejale esitatavate nõuete kinnitus (etteantud vormil).

Juhul kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel, lisada õigust tõendav volikiri.

Vajadusel lisada muud projekti täiendavad materjalid.