DAVA Foods Estonai AS-i juurdepääsutee projekteerimise pakkumuse koostamise juhend.

Tallinn, Aprill 2021.a.

Tellija:	DAVA Foods Estonia AS, Saha tee 18 Loo alevik, Jõelähtme vald Harjumaa 74201. Vladimir Sapožnin, tel. 5126020, e-post vladimir.sapoznin@davafoods.com

Tellija esindaja: 	Inseneribüroo Telora OÜ, Oliver Napits, 5049484, oliver.napits@telora.ee

1. Hanke eesmärk

Käesolev projekteerimise lähteülesanne on koostatud DAVA Foods Estonia AS tellimusel. Lähteülesande eesmärk on anda projekteerimisülesande kirjeldus Rae vallas ja Raasiku vallas asuva DAVA Foods Estonia AS-ile kuuluva kanala juurdepääsutee rajamiseks riigi kõrvalmaanteelt nr. 11300 (Lagedi - Aruküla – Peningi).

2. Pakkumuse koostamise alusdokumendid

- Asukohaskeem (lisa 1)

3.  Esitamise tähtajad

Pakkumus esitada 03. mail 2021.a. digitaalselt pdf failidena e-postile vladimir.sapoznin@davafoods.com  (cc oliver.napits@telora.ee)

Koos pakkumusega esitada tööde teostamise ajagraafik

4. Projekteerimistööde maht

Eelprojekt

Eelprojekt tuleb koostada mahus, mis peab vastama Eesti Standardiga EVS 932:2012 „Ehitusprojekt“ ja Majandus- ja taristuministri 17.07 2015.a. määrusega nr. 97 „Nõuded ehitusprojektile“ kehtestatud mahule.

Eelprojekti koostamise staadiumis tuleb projekteerijal:

- Kavandada lükandvärav maanteepoolsesse otsa. Lükand värav peab olema avatav automaatikaga.

- Kavandada asfaltkattega tee.

- Tellida ja tasuda kinnistu ja selle lähiümbruse täpsustavad topo-geodeetilised uuringud

- Tellida ja tasuda kinnistu ja selle lähiümbruse täpsustavad ehitusgeoloogilised uuringud.

- Taotleda vajadusel insenerkommunikatsioonide liitumistingimused võrguvaldajatelt

- Taotleda Transpordiametilt tingimused mahasõidu kavandamiseks.

- Teostada vajadusel kinnistul oleva puittaimestiku ja haljastuse dendroloogiline uuring

- Kooskõlastada eelprojekt asjaomaste ametkondadega ja seotud osapooltega

- Taotleda ehitusluba.

- Teha vajalikud ettevalmistused servituudi seadmiseks kinnistutele, mida kavandatav tee läbib.