- Lisa 1

  - PROJEKTITOETUSE TAOTLUS

| - PÄÄSTEAMETI PROJEKTIKONKURSS MITTETULUNDUSÜHINGUTELE - “Veeõnnetuste ennetamine 2026” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekti nimetus | Viitina järve sild |  |  |
| Taotleja organisatsiooni juriidiline nimetus | AnitiW Galerii MTÜ |  |  |
| Registrikood | 80616459 |  |  |
| Käibemaksukohuslane |  |  | Ei |
| Pangakonto number | EE167700771008836576 |  |  |
| Taotleja juriidiline aadress | Tallimehe Viitina küla Rõuge vald Võrumaa 66711 |  |  |
| Taotleja kontaktandmed | +37255638508 | triin@ab-nafta.ee |  |
| Projektijuhi nimi ja kontaktandmed | Triin Treimann | +37255638508, triin@ab-nafta.ee |  |

      - PROJEKTI LÜHIKOKKUVÕTE (eesmärk, planeeritavad tegevused, sihtgrupp ja tulemused, mida projektiga saavutatakse)

Projekti eesmärk on rajada järvele uus ujuvsild, mis tagab ohutu ja mugava ligipääsu ujumisalale ning parandab kohaliku puhkeala kasutusvõimalusi. Projekti raames soetatakse ja paigaldatakse ujuvsild. Projekti sihtgrupiks on kohalikud elanikud, suvitajad, külastajad ning kõik ujumis- ja veespordihuvilised. Projekti tulemusena paraneb juurdepääs veekogule, suureneb ujumisala kasutusohutus ning muutub puhkeala atraktiivsemaks ja paremini kasutatavaks kogu suvehooaja vältel.

| Projekti elluviimise koht | Viitina järv |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekti kogumaksumus (EUR) | 3 800,40 | Päästeametilt taotletav summa (EUR) | 3400.00 |

I PROJEKTI SISULINE PÕHJENDUS

a) Projekti eesmärk

Uuenadada vana lagunenud sild

b) Probleemi analüüs ja vajalikkuse  põhjendus

Viitina järve ujumiskoha juures asuvad kaks silda, mida kasutavad aktiivselt nii kohalikud elanikud kui ka piirkonna külastajad. Tegemist on olulise avaliku puhke- ja suplusalaga, mis on eriti populaarne suveperioodil. Hetkel on üks olemasolevatest sildadest täiesti amortiseerunud ja lagunenud. Sild on ohtlik ning selle kasutamine kujutab endast turvariski nii lastele, noortele kui ka eakamatele külastajatele. Halvas seisukorras sild vähendab ujumiskoha kasutusvõimalusi ning kahjustab piirkonna üldist atraktiivsust ja kasutusmugavust. Olemasoleva silla asendamine uue ja turvalise sillaga on vajalik, et tagada avaliku ujumiskoha ohutus, ligipääsetavus ja jätkusuutlik kasutamine. Uus sild parandab kohalike elanike vaba aja veetmise võimalusi, toetab tervislikke eluviise ning loob paremad tingimused piirkonna külastajatele ja turistidele. Investeering aitab säilitada Viitina järve ujumiskoha kui kogukonna olulise kohtumis- ja puhkeala ning suurendab piirkonna atraktiivsust nii kohalikele elanikele kui ka külalistele.

c) Sihtgrupp

Projekti peamiseks sihtgrupiks on Viitina piirkonna elanikud, sealhulgas lapsed, noored, pered ja eakad, kes kasutavad järve ujumis- ja puhkealana igapäevaseks vaba aja veetmiseks. Samuti on oluline sihtgrupp piirkonna külastajad ja turistid, kes suvehooajal kasutavad Viitina järve ujumiskohta Uuendatud ja turvaline sild suurendab ujumiskoha kasutusmugavust ja ohutust. Projekt toetab kogu kogukonna heaolu, tervislikke eluviise ja piirkonna atraktiivsust avaliku puhkealana

II PROJEKTI TEGEVUSED JA AJAKAVA (sh algus ja lõpp kuupäev)

| Projekti tegevused kuude kaupa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | juuni | juuli | august | september | oktoober | Vastutaja, läbiviija |
| Tegevus 1 |  | Silla tellimine 20-25.07 |  |  |  | MTÜ AnitiW Galerii |
| Tegevus 2 |  | Olemasolev silla deinstall 20-25.07 |  |  |  | MTÜ AnitiW Galerii |
| Tegevus 3 |  |  |  | Uue silla paigaldus 10.08-30.09 |  | MTÜ AnitiW Galerii |
| Jne |  |  |  |  |  |  |

III OODATAVAD TULEMUSED JA MÕJU

| Tegevus | Saavutatav tulemus | Kuidas tulemusi mõõdetakse | Väljundid (konkreetsed väljundid koos mõõdetava mahuga: nt osalejate arv, läbiviidud üritused ja nende kestus jmt) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Tellimine | Toode tellitud | Arve 50% tasutud |  |
| 2. Deinstall | Olemasolev vana sild ära viidud | Taritsu korrastatud |  |
| 3.Arve tasumine ennem laost väljumist | Toode valmis | Arve tasutud |  |
| 4. Silla paigaldus | Uus sild olemas | Võetakse kasutusele | Aktiivne kasutus suve perioodil |

Projekti jätkusuutlikkus

IV PROJEKTI MEESKOND JA JUHTIMINE

| Isiku või organisatsiooni nimi | Roll projektis |
| --- | --- |
| MTÜ AnitiW Galerii | Taotleja |

TAOTLEJA KINNITUS JA INFORMATSIOONI AVALIKUSTAMINE:

- Kinnitan kõigi esitatud andmete ja dokumentide õigsust ning võimaldan neid kontrollida.

- Kinnitan, et taotluse allkirjastaja omab esindusõigust. Kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel, lisame õigust tõendava volikirja.

- Kinnitan, et garanteerin projektitoetuse andmiseks nõutava omafinantseeringu.

- Kinnitus, et taotlus on esitatud investeeringuobjekti omaniku teadmisel ja nõusolekul, kui taotleja ei ole investeeringuobjekti omanik

| Allkirjaõigusliku isiku nimi | Triin Treimann |
| --- | --- |
| Ametikoht | Juhatuse liige |
| Kuupäev | 06.06.2026 |

TAOTLUSE KOHUSTUSLIKUD LISAD:

Projekti eelarve (etteantud vormil).

Toetuse taotlejale esitatavate nõuete kinnitus (etteantud vormil).

Juhul kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel, lisada õigust tõendav volikiri.

Vajadusel lisada muud projekti täiendavad materjalid.