TÖÖVÕTULEPING nr 4-41/841-2024

- LEPINGU POOLED

| Verston Eesti OÜ, registrikood 11947047 | Riigimetsa Majandamise Keskus, registrikood 70004459 |
| --- | --- |
| kui Tellija, keda esindab ehituse valdkonnajuht Alan Muruväli, kes tegutseb volikirja alusel (edaspidi Tellija) | kui Töövõtja, keda esindab Kaupo Kohv, kes tegutseb 01.09.2020 RMK juhatuse kärkkirja nr 1-32/73 kinnitatud RMK Looduskaitseosakonna põhimääruse alusel (edaspidi Töövõtja) |
| Tellija ja Töövõtja edaspidi ühiselt nimetatud Pooled ja eraldi Pool |  |

- LEPINGU OBJEKT JA TÄHTAJAD

| 2.1. Lepingu objekt: | RB Rapla 4 Kaigepere raba |
| --- | --- |
| 2.2. Asukoht: | Kaigepere raba |
| 2.3. Töö nimetus: | Raba taastamistööde ettevalmistamise ja teostamise järelevalve |
| 2.4. Töö teostamise tähtajad: | Töövõtja alustab Tööga 06.01.2025.Töö vahetähtajad on: - Tööde kavatsuse ja projekteerimise lähteülesande esitamine: 28.03.2025 Töö teostamise lõpptähtaeg on: 31.07.2027 |
| Erikokkulepped: | Töövõtja tagab vastavalt Maksu- ja Tolliameti nõuetele oma töötajatel objektil töötamise registreerimiseks kaartide olemasolu ning töötamise registreerimise kohustuse täitmise objektil. |
|  | Töövõtja juhendab Tellijat tööde alustamisel ning teostab töö järelevalvet 1 x nädalas. |

- LEPINGU HIND JA ARVELDAMINE

| 3.1. Lepingule vastava Töö hind käibemaksuta (arveldamisel lisandub seadusekohane käibemaks): | 4000.- € |
| --- | --- |
| 3.2. Leping on ühikhinna leping: | JAH: ☐ EI: ☒ |
| 3.3. Maksetähtaeg: | 30 kalendripäeva arve laekumisest Tellijale, faktoorimisel 45 kalendripäeva. |
| 3.4. Arvete esitamine: | Arved esitatakse masintöödeldavate e-arvetena operaatorfirma kaudu. Arvel kajastatakse töö nimetus, maht, ühiku hind, maksumus kokku, tellija esindaja nimi ja projektikood 272424ET |

- POOLTE VASTUTUS

| 4.1. Juhul kui Töövõtja rikub Lepingu tingimusi, on Tellijal õigus nõuda ja Töövõtjal kohustus tasuda leppetrahvi 2,5 % Lepingu punktis 3.1 toodud Töö hinnast iga rikkumise eest. Juhul kui Töövõtja rikub Lepingus sätestatud tähtaegu (sh vahetähtaegu kui need on sätestatud), on Tellijal õigus nõuda Töövõtjalt leppetrahvi 2,5 % Töö hinnast iga viivitatud kalendripäeva eest. Leppetrahvi tasumine ei vabasta Töövõtjat kohustusest teostada Töö nõuetekohaselt. |  |
| --- | --- |
| 4.2. Töövõtjal on õigus nõuda Tellijalt viivist tasumisega viivitamise korral: | 0,05% tähtaegselt tasumata arve summast iga tasumise tähtpäeva ületanud päeva eest. |
| 4.3. Töövõtja kohustub tagama Töö tegijate vajaliku kvalifikatsiooni ning töötervishoiu ja tööohutuse, tuleohutuse, elektriseadmete ekspluatatsiooni ja keskkonnakaitse eeskirjadest kinnipidamise, samuti muude õigusaktidest või Lepingust tulenevate kohustuste täitmise mh tagab, et Töö tegijad kannavad töötsoonis kõrgnähtavat riietust ja/või kõrgnähtavat vesti ning turvajalanõusid. Töövõtja vastutab Töö tegemisel kehtivatest töötervishoiu-, tööohutuse-, tuleohutuse- ja elektriohutuse- (s.h elektriseadmete ekspluatatsiooni) jms eeskirjadest kinnipidamise eest. Töövõtja vastutab täielikult keskkonnakaitsenõuete täitmise eest, on kohustatud Tellijat teavitama kõikvõimalikest Lepingu täitmisel tekkivatest keskkonnaprobleemidest, nagu lekked või ohtlike ainete kasutamine, ja viivitamatult võtma kasutusele meetmed nende heastamiseks. Töövõtja on Töö tegemisel kohustatud kasutama kõiki ressursse (vesi, elekter, kütus jms) säästlikult.Töövõtjal lasub ainuisikuline vastutus eelnimetatud valdkondade võimalike kahjude hüvitamise eest, mis on tekkinud Töövõtja tegevuse või tegevusetuse tulemusel. |  |
| 4.4. Kui objektil töötamisel on nõutud tööaja registreerimine, vastutab Töövõtja selle eest, et tema töötajad tööaega registreerivad ning kannab kõik tööaja ebaõige registreerimisega või registreerimata jätmisega Tellijale tekkinud kahjud. |  |

- POOLTE KONTAKTISIKUD

| 5.1. Töövõtja Lepinguga volitatud isik on: | Mihkel Järveoja, tel 5341 5075, mihkel.jarveoja@rmk.ee |
| --- | --- |
| 5.2. Tellija Lepinguga volitatud isik on: | Marek Aun, tel 5332 7683, marek.aun@verston.ee |

- Käesolev Leping on koostatud eesti keeles, digitaalselt, allkirjastatud digitaalallkirjadega ning mõlemale Poolele on tehtud kättesaadavaks selle mõlemapoolselt digiallkirjastatud eksemplar, mis loetakse juriidilist jõudu omavaks vastavalt TsÜS § 80. Lepingu jõustumise kuupäevaks on hilisema allkirja andmise kuupäev. Leping kehtib kuni Poolte poolt Lepinguliste kohustuste nõuetekohase täitmiseni või Lepingu lõpetamiseni seaduses ettenähtud alustel.

- POOLTE ANDMED

| Tellija |  | Töövõtja |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Verston Eesti OÜ |  | Riigimetsa Majandamise Keskus |  |
| Pärnu 128, Paide 72720 |  | Mõisa/3, Sagadi küla Haljala vald Lääne-Viru maakond 45403 |  |
| Tel 516 4323 |  | Tel 676 7500 |  |
| verston@verston.ee |  | rmk@rmk.ee |  |
| /allkirjastatud digitaalselt/ | /allkirjastatud digitaalselt/ |  |
| /kuupäev digiallkirjas/ | /kuupäev digiallkirjas/ |  |