05.02.2026

Transpordiamet

Valge 4

11413 Tallinn

TAOTLUS

töövõtulepingu nr 3.2-2/24/1304-1 ja  3.2-2/24/1305-1 tähtaja pikendamiseks.

Lugupeetud Kalev Repp,

Seoses töövõtulepingu nr 3.2-2/24/1304-1 ja  3.2-2/24/1305-1, mille alusel teostatakse maakorraldustöid riigitee riigitee 4 (E67) Tallinn–Pärnu–Ikla km 109,5–120,6 Libatse–Are lõigul, palume pikendada lepingu tähtaega.

Pikendamise vajadus on tingitud seoses Maa-ja Ruumi ametis toimunud katastritööde korra muudatustega, mistõttu on katastritööde teostamine muutunud ajamahukamaks.

Meie hinnangul võtab tööde lõpuleviimine veel ligikaudu 4 kuud, kuid prognoosimatu on Maa- ja Ruumiameti tööde registreerimise aeg, mis on hetkel tavapärasest märkimisväärselt pikem.

Seetõttu palume pikendada lepingute tähtaega 4 kuu võrra. Mõistame, et tähtaja pikendamine võib tekitada ebamugavusi, kuid püüame neid vähendada, teostades tellija poolt prioriteetsemate kinnistute mõõdistamised eelisjärjekorras.

Lugupidamisega

Karl-Erik Jakobsoo

Tegevjuht

Sirkel & Mall Geodeesia OÜ

Mob: +372 5341 0037

e-post:karlerik@smageodeesia.ee