**RMK ja Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ vahel 23.11.2022a sõlmitud projekteerimislepingu nr 9-15/2022/29 lisa nr 6**

**EBAPÄRLIKARBI KASVATUSJAAMA PROJEKTEERIMISTÖÖDE LOETELU JA AJAGRAAFIK**

|  |  |
| --- | --- |
| **Töö** | **Valmimise lõpptähtaeg** |
| Kasvatusjaama tehnoloogilise ja ehitusliku osa eelprojekt | 24.03.2023 |
| Kasvatusjaama tehnoloogilise ja ehitusliku osa põhiprojekt | 13.05.2023 |
| Kasvatusjaama tehnoloogilise ja ehitusliku osa tööprojekt | 22.06.2023 |