Tellija: TRANSPORDIAMET

Töövõtja: VALICECAR OÜ

Objekt: Riigitee 21173 Aste-Haamse km 0,052-2,601 kruusatee säilitusremont

TEHNOLOOGILISE PAUSI TAOTLUS

VALICECAR OÜ teostab töövõtulepingu nr 3.2-3/25/1285-1 alusel riigimaanteel 21173 Aste-Haamse km 0,052-2,601 kruusatee säilitusremonti.

Tulenevalt objekti töökoosoleku (10.11.2025.a.) nr 3 otsustest soovime taodelda tehnoloogilist pausi alates 17.11.2025.a.

Töödega alustatakse taas 2026 aasta kevadel.

Lugupidamisega

Aleksander Suur

Töövõtja

ValiceCar OÜ