**AKT EHITUSOBJEKTI ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE KOHTA**

Käesolev AKT koostatakse üleandmise-vastuvõtmise toimumise päeval ja allkirjastatakse Lepingu poolte täievoliliste esindajate poolt.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ehitusobjekt või selle osa, töövõtt või selle osa** | Ida-Virumaa, Rahu 38, Jõhvi, Sõrmejälje ruumi ehitustööd |
| **Leping nr:****Tellija:** | *Politsei-ja Piirivalveamet* |
| **Töövõtja:** | *Riigi Kinnisvara AS* |
| **1. Toimumise aeg ja koht:** | 06.11.2020 |
| **2. Osavõtjad:**Tellija esindaja(d)(vastuvõtja)Töövõtja esindajad(üleandja) | **Politsei- ja piirivalveamet**Jelena Pettai**Riigi Kinnisvara AS**Kristel Aunapuu, Kinnisvarahaldur |
| **3. Tööde teostamise aeg:**Lepingujärgne tööde teostamise aegTegelik tööde teostamise aeg ja tähtaegadest mittekinnipidamise põhjused | 08.09.2020 - 20.11.202026.10.2020-04.11.2020 |
| **4. Ametkondlikud** **ülevaatused:**Üleantud teostusdokumentatsioon ja seadmed Tellijale Koolitus | *Ruumi plaan* |
| **5. Vaegtööd:**Tööde loetelu ja lõpetamise tähtajad |  - |
| **6. Tööde heakskiitmine ja vastuvõtmine:** | Tööd vastu võetud |
| **7. Garantiid:**Esitatud tagatisedGarantiiaja algusGarantiiaja lõpp | puuduvad05.11.202005.11.2022 |
| **8. LÕPPARUANNE:** |  |
| Lepingu maksumuskoos Tellija reserviga |  **4119.50** € |
| Lepingu maksumus ilma Tellija reservita | 3850.00 € |
| Lisa ja muudatustööde maksumus | *0.00* € |
| **Tegelik Tööde maksumus Kokku** | **3850.00 €** |
| Mahaarvamised, (viivised ja leppetrahvid) | Puuduvad |
| **Tegelik teostatud Töö eest väljamakstav summa** | 3850.00 € |
| Vastuvõtmise hetkeks teostamata tööde summa  | Puudub  |
| Ajutised rahalised kinnipidamised  | Puuduvad |
| **9. Muud märkused:** |  |
|  | Selle akti kinnitavad allkirjadega:Jelena Pettai/ PPA/ Kristel Aunapuu /RKAS/  |

Kõik aktis esitatud summad ei sisalda käibemaksu