**AKT EHITUSOBJEKTI ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE KOHTA**

Käesolev AKT koostatakse üleandmise-vastuvõtmise toimumise päeval ja allkirjastatakse Lepingu poolte täievoliliste esindajate poolt.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ehitusobjekt või selle osa, töövõtt või selle osa** | Ida-Virumaa, Rahu 38, Jõhvi, Sõrmejälje ruumi ehitustööd |
| **Leping nr:**  **Tellija:** | *Politsei-ja Piirivalveamet* |
| **Töövõtja:** | *Riigi Kinnisvara AS* |
| **1. Toimumise aeg ja koht:** | 06.11.2020 |
| **2. Osavõtjad:**  Tellija esindaja(d)  (vastuvõtja)  Töövõtja esindajad  (üleandja) | **Politsei- ja piirivalveamet**  Jelena Pettai  **Riigi Kinnisvara AS** Kristel Aunapuu, Kinnisvarahaldur |
| **3. Tööde teostamise aeg:**  Lepingujärgne tööde teostamise aeg  Tegelik tööde teostamise aeg ja tähtaegadest mittekinnipidamise põhjused | 08.09.2020 - 20.11.2020  26.10.2020-04.11.2020 |
| **4. Ametkondlikud**  **ülevaatused:**  Üleantud teostusdokumentatsioon ja seadmed Tellijale  Koolitus | *Ruumi plaan* |
| **5. Vaegtööd:**  Tööde loetelu ja lõpetamise tähtajad | - |
| **6. Tööde heakskiitmine ja vastuvõtmine:** | Tööd vastu võetud |
| **7. Garantiid:**  Esitatud tagatised  Garantiiaja algus  Garantiiaja lõpp | puuduvad  05.11.2020  05.11.2022 |
| **8. LÕPPARUANNE:** |  |
| Lepingu maksumus  koos Tellija reserviga | **4119.50** € |
| Lepingu maksumus ilma Tellija reservita | 3850.00 € |
| Lisa ja muudatustööde maksumus | *0.00* € |
| **Tegelik Tööde maksumus Kokku** | **3850.00 €** |
| Mahaarvamised,  (viivised ja leppetrahvid) | Puuduvad |
| **Tegelik teostatud Töö eest väljamakstav summa** | 3850.00 € |
| Vastuvõtmise hetkeks teostamata tööde summa | Puudub |
| Ajutised rahalised kinnipidamised | Puuduvad |
| **9. Muud märkused:** |  |
|  | Selle akti kinnitavad allkirjadega:  Jelena Pettai/ PPA/  Kristel Aunapuu /RKAS/ |

Kõik aktis esitatud summad ei sisalda käibemaksu