Kultuuriministeerium

Lepingu nr 7-7/4974-1 täitmise vahearuanne *kuupäev digiallkirjas*

Riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu nr 7-7/4974-1 punkti 3.1 kohaselt esitab SA Eesti Vabaõhumuuseum Eestimaa  Rüütelkonna  hoone  maapäeva  saali  aadlivappide  konserveerimiseks eraldatud toetuse kasutamise kohta vahearuande seisuga 31.12.2023. Vahearuande **lisa** sisaldab kokkuvõtte 38 aadlivapi korrastamise kohta **1471** töötunni ulatuses, mis moodustab 19,95 % toetusega kaetud tööajast (**7374** tt). Rahaliselt väljendub toetuse 157000 eurost summast 19,95 % kokku **31 321,5 €**.

Tanel Veeremaa

SA EVM juhatuse liige