Lp Sander Sandberg

Riigimetsa Majandamise Keskus                                                                    	  7.03.2025

Sagadi küla, Haljala vald

Lääne-Viru maakond 45403

rmk@rmk.ee

TAOTLUS TÄIENDAVATE UURIMISTÖÖDE FINANTSEERIMISEKS

Palume kinnitada lisatööde finantseerimine töövõtulepingu nr 3-6.11/2024/147 Saarlasõ paisu likvideerimine ning jõe sängi taastamine, raames maksumusega 2780 (kaks tuhat seitsesada kaheksakümmend) eurot, millel lisandub käibemaks 611,60 (kuussada üksteist eurot kuuskümmend senti), kokku 3391,60 eurot.

Selgituseks:

Hanke tehnilises kirjelduses kavandati  paisjärve alale väiksema tiigi ning paisu asukohas oleva silla rekonstrueerimine. Sealhulgas oli loodusliku jõesängi taastamise üheks osaks kärestik-kalapääs (edaspidi tehiskärestik), mis tagab suurveeaegse läbivoolu endise paisjärve alale jääva väiksema tiigi jaoks.

Algne plaan teha paisjärve alale suurvee ajal jõega ühenduses olev tiik praeguseks tehtud uuringute abil maapinna ja jõe põhja kõrgusi teades ei realiseeru. Enamusel aastatest vee tase jões ei tõuse nii kõrgele, et vesi hakkaks voolama läbi tiigi.

Tiigi veevahetus saab toimuda nõlva jalami oleva kraavi vooluhulga ja põhjavee juurdevoolu arvel. Kavandades tiigi 3 m veesügavusega, mis tagab tiigi pikaajalise säilimise tehisveekoguna, tuleb tiik kindlasti kaevata sügavamaks kui paisjärve settekihi paksus. Tiigi ala pinnaste selgitamiseks ehitamiseks vajaliku lähteinfona kogu rajatava tiigi sügavuses tuleks puurida augud sügavusega 4….4,5 m ja teha tuleks 4 puurauku.

Töö finantseerimine ettenägemata kuluna on põhjendatav asjaoluga, et pakkumuse tegemise ajal ei olnud võimalik prognoosida nii sügavate aukude tegemise vajadust. Praeguseks oleme uurinud paisjärve ala setteid 10 puuraugus 1…2 m sügavuste puuraukudega ja esitanud tulemused uuringuaruandes.

Lugupidamisega

Raul Tihane

Juhatuse liige

55596349

/allkirjastatud digitaalselt/