# Lisa 2. Korrastatud teemaa üleandmise akt

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Võtab vastu (tee omanik)** | | | **Transpordiamet** | | |
| **Registrikood** | 70001490 | |
| **Aadress** | Valge 4 | 11413 TALLINN |
| **E-post** | info@transpordiamet.ee | |
| **Annab üle (töövõtja)** | | | **Nimi** | Merko Ehitus Eesti AS | |
| **Registri- või isikukood** | 12203636 | |
| **Aadress** | Järvevana tee 9g, 11314, Tallinn | |
| **Telefon** | 56805159 | |
| **E-post** | Madis.seppel@merko.ee | |
| **1. Liiklusvälise tegevuse loa nr** | | | 7.1-3/24/10901-2 | | |
| **2. Tegevuse asukoht** | | | | | |
| Tee nr | Tee nimi | | | Algus km | Lõpp km |
| 11114 | Jüri-Vaida tee | | | 1,43 | 1,43 |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
| **3. Tegevuse kirjeldus** | | | | | |
| Projekti nimi ja nr; projekti kooskõlastuse nr; kooskõlastuse kuupäev | | Jüri alevik, Ülase kinnistu ning Aaviku küla Teeääre kinnistu ja lähiala detailplaneeringu ala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatiste projekteerimine; kooskõlastuse nr 7.1-2/24/6593-4, kuupäev 22.05.2024 | | | |
| Ajutise liikluskorralduse joonise kooskõlastuse nr; kooskõlastuse kuupäev | | Kooskõlastuse nr 173475-2, kuupäev 18.06.2024 | | | |
| **4. Tegevuse läbiviimise aeg** | | | | | |
| Alguse kuupäev | | 01.07.2024 | | | |
| Lõpu kuupäev | | 06.09.2024 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5. Teemaa on korrastatud, täitedokumentatsioon vastab nõuetele ning liiklusvälise tegevuse luba on lõpetatud** | | | |
| Andis üle: Madis Seppel | | Võttis vastu: Tõnis Pihlamägi | |
| Töövõtja esindaja | | Tee omaniku esindaja | |
| Kuupäev | */digiallkirjas/* | Kuupäev | */digiallkirjas/* |
| Allkiri | */allkirjastatud digitaalselt/* | Allkiri | */allkirjastatud digitaalselt/* |