HANKELEPING nr 2.1-4/21/00060 muutmine (Lisa 3)

**Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus**, (registrikood 77001613), asukohaga Lõõtsa 8a, Tallinn 11415, keda põhimääruse alusel esindab direktor Ergo Tars (edaspidi nimetatud tellija),

ja

**Osaühing Datagate**, registrikood 10345355, asukohaga Vana-Lõuna tn 19, 10134 Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond (edaspidi täitja), keda põhikirja alusel esindab juhatuse liige Denis Berdega,

keda nimetatakse eraldi Pool ja koos Pooled,

leppisid kokku, riigihanke „Lauaarvutite ja monitoride ostmine ja rentimine raamlepinguga“ (215373) tulemusel sõlmitud raamlepingu nr 2/50-20 alusel sõlmitud hankelepingu 2.1-4/21/00060 muutmises RHS § 123 lõike 1 punkti 1 alusel, järgnevas:

1. Pooled muudavad lepingu punkti 1.3. pikendades lepinguperioodi 4 kuu võrra, s.o kuni 31.12.2025.a. Lepingu kehtivuse uus sõnastus on järgnev: „Täitja annab tellijale kasutusrendile 52 kuuks Lisas 1 kirjeldatud tooted.“
2. Lepingu muutmise alus: RHS § 123 lg 1 p 1 sätestab, et hankijal on õigus sõlmitud hankelepingut muuta uut riigihanget korraldamata, kui hankelepingu üldist olemust, näiteks hankelepingu eset, ei muudeta ja muudatuste väärtus kokku ei ületa riigihangete seaduse § 14 lõikes 3 või 4 sätestatud piirmäära ega kümmet protsenti asjade või teenuste hankelepingu algsest maksumusest.
3. Lepingu muutmise põhjendus: Hankijal on ilmnenud erakorraline vajadus renditud seadmete pikemaks kasutamiseks kui see algselt lepingus ette nähti. Hankelepingu eset ei muudeta. Lepingu algne maksumus on 31 488,00 eurot, lepingu muudatuse väärtus on 2624,00 eurot. Mõlemad summale lisandub käibemaks. Kümme protsenti lepingu maksumusest oleks 3148,80 eurot, muudatus jääb alla kümne protsendi. Seega on lepingu muutmine tellija vajadusest tulenevalt õiguspärane, põhjendatud ja vajalik.
4. Käesolev kokkulepe jõustub pärast allkirjastamist poolte poolt.

|  |  |
| --- | --- |
| Tellija | Täitja |
| Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus  (allkirjastatud digitaalselt) | Osaühing Datagate  (allkirjastatud digitaalselt) |
| Ergo Tars | Denis Berdega |
| direktor | juhatuse liige |
|  |  |