PAGE  
2



KINNITATUD

Riigimetsa Majandamise Keskuse juhatuse 18. mai 2010.  a 


otsusega nr 1-32/45
RMK ARENGUKAVA, VALDKONDADE JA STRUKTUURIÜKSUSTE TEGEVUSKAVADE KOOSTAMISE NING TÖÖTAJATELE TULEMUSEESMÄRKIDE PÜSTITAMISE JUHEND
1. RMK arengukava

RMK arengukava (edaspidi arengukava) on dokument, mis määratleb organisatsiooni arengu järgnevaks neljaks aastaks. Arengukava on vormilt PDF formaadis elektrooniline dokument, mis paikneb RMK interneti koduleheküljel ja on salvestatud RMK dokumendihaldussüsteemi. 

1.1. Arengukava käsitlusala

Arengukava käsitleb järgmisi valdkondi:

1.1.1. ülevaadet RMK senisest arengust ja eelmise perioodi eesmärkide täitmisest;

1.1.2. ülevaadet RMK toimimiskeskkonnast; 
1.1.3. RMK juhtimispoliitikaid ja organisatsiooniüleseid eesmärke; 

1.1.4. RMK tegevusvaldkondade põhilisi arengueesmärke.

1.2. Arengukava uuendamine või uue arengukava koostamine

1.2.1. Arengukava koostatakse neljaks aastaks ning seda uuendatakse iga kahe aasta tagant, pikendades tulevikuvaadet kahe aasta võrra ning korrigeerides mõjuvatel põhjustel varem määratletud eesmärke ja mõõdikuid. Olulisemate muudatuste tegemiseks RMK arengueesmärkides või juhtimispoliitikates koostatakse uus arengukava versioon.
1.2.2. Arengukava uuendamiseks teostab finants- ja administratsioonijuht arengukava eelmise perioodi eesmärkide täitmise analüüsi ja koostab ülevaate RMK toimimiskeskkonna muudatustest 1. aprilliks ning esitab need juhatusele tutvumiseks. Juhatus otsustab arengukava uuendamise või uue versiooni koostamise protsessi tähtajad ja kinnitab lähteülesande 1. juuliks. 

1.2.3. Arengukava koostamise käigus hinnatakse strateegilisi riske ja kavandatakse nende kontrollimeetmed vastavalt RMK strateegiliste ja protsessiriskide hindamise juhendile.

1.2.4. Arengukava eelnõu esitatakse RMK nõukogule kinnitamiseks detsembris.
1.2.5. Arengukava eelnõu esitatakse olulisematele partneritele ja huvigruppidele tutvumiseks ja seisukoha saamiseks enne eelnõu tutvustamist nõukogus. Saadud seisukohad esitatakse RMK nõukogule tutvumiseks ja omapoolse seisukoha võtmiseks. 

1.2.6. RMK arengukava uuendatakse / koostatakse  juhatuse poolt või selleks juhatuse otsusega moodustatud töörühma poolt.

1.3. Arengukava kinnitamine

1.3.1. RMK arengukava kiidetakse heaks RMK nõukogu otsusega. 
1.3.2. Arengukava salvestatakse RMK dokumendihaldussüsteemi ja säilitatakse sarjas 1-40 „RMK arengukavad”.

2. Valdkondade / struktuuriüksuste tegevuskavad
Valdkonna tegevuskava (edaspidi tegevuskava) on dokument, mis määratleb RMK  arengukavast tulenevad eesmärgid järgnevaks kaheks aastaks. Tegevuskavad koostatakse ja uuendatakse arvestades RMK arengukavas püstitatud eesmärke, millele lisatakse vajadusel valdkonnale püstitatavaid spetsiifilisi eesmärke. Valdkonna tegevuskava sisaldab sama valdkonna struktuuriüksuste tegevusi või nende koondit. Valdkonna juhi äranägemisel võidakse koostada tegevuskavad valdkonna struktuuriüksustele.
2.1. Tegevuskava käsitlusala ja ülesehitus

Tegevuskava koosneb struktuuriüksuse tegevuskava tabelist (lisa 1), kus sisalduvad  struktuuriüksuste eesmärgid, mõõdikud, mahud aastate lõikes, vastutajad ja eesmärkide tunnuskoodid.
2.2. Tegevuskava uuendamine või uue tegevuskava koostamine

2.2.1. Tegevuskava koostatakse kaheks aastaks ja seda uuendatakse iga aasta 1. juuliks, pikendades tulevikuvaadet ühe aasta võrra ning korrigeerides mõjuvatel põhjustel varem määratletud eesmärke ja mõõdikuid.
2.2.2. Olulisemate muudatuste tegemisel struktuuriüksuse või valdkonna eesmärkides koostatakse uus tegevuskava versioon. Selles kajastatakse ka uute arenduste ja projektide läbiviimine, kirjeldades tegevuskava tabelis arenduste eesmärki, alameesmärke, tulemuste mõõdikuid, vastutajaid, ressursse. 
2.2.3. Tegevuskava tabel täidetakse lähtuvalt RMK arengukava eesmärkidest ja näidatakse seos nendega. Tegevuskava koostamisel lähtutakse samuti juhatuse otsustest ning eelarvest tulenevatest kohustustest. Administratsiooni struktuuriüksuste tegevuskava lähtub põhivaldkondade tegevuskavades toodud eesmärkidest.
2.2.4. Tegevuskava tabeli tunnuskood seostab tegevused kas keskkonna- (K), majanduslike- (M) või sotsiaalsete (S) eesmärkidena. Koodiga K tähistatud eesmärgid ja tegevused moodustavad struktuuriüksuse / tegevusvaldkonna keskkonnakava.
2.3. Tegevuskava kinnitamine

2.3.1. Valdkonna ja selle koosseisu kuuluva struktuuriüksuse tegevuskava kinnitab kinnitusmärkega RMK juhatuse liige, kes vastutab valdkonna juhtimise eest.
2.3.2. Tegevuskava salvestatakse RMK dokumendihaldussüsteemi ja säilitatakse sarjas 1-41 „Struktuuriüksuse tegevuskavad ja tööde ajakavad”.

2.4. Tegevuskava täitmise aruanne

2.4.1. Struktuuriüksuse / valdkonna juhid esitavad iga-aastase perioodi järgselt, 1. aprilliks, RMK juhatuse liikmele või juhatuse esimehele tegevuskava täitmise aruande. Tegevuskava täitmise aruanne koosneb struktuuriüksuse tegevuskava täitmise tabelist (lisa 2), kus sisalduvad  struktuuriüksuste eesmärgid, mõõdikud,  eelneva aasta eesmärgi  mahud ja täitmise mahud, samuti vastutajad ja eesmärkide tunnuskoodid.

2.4.2. Tegevuskava täitmise aruanne salvestatakse RMK dokumendihaldussüsteemi ja säilitatakse sarjas 1-41 „Struktuuriüksuse tegevuskavad ja tööde ajakavad”.
3. Töötaja tulemuseesmärgid
Töötaja tööülesannete seostamiseks RMK arengukava ja struktuuriüksuse tegevuskavaga määratakse töötajale aastaks tulemuseesmärgid. Tulemuseesmärkidena määratletakse olulisemad eesmärgid ja nende saavutamiseks etteantud ajalised piirid. Püstitatud tulemuseesmärkide saavutamise alusel võib toimuda (finantsvahendite olemasolul) töötajale tulemuspalga arvestus ja  maksmine. 
3.1. Tulemuseesmärkide püstitamine
3.1.1. Töötaja tulemuseesmärgid püstitab töötajale juhatuse liige või struktuuriüksuse juht (edaspidi juht) või struktuuriüksuse juhi ülesandel töötaja vahetu tööjuht.

3.1.2. Struktuuriüksuse juhi või struktuuriüksuse töötaja aasta tulemuseesmärkideks võivad olla struktuuriüksuse tegevuskava eesmärgid, mille täitmise eest juht on vastutav või osa aasta tegevuskava eesmärkidest, mille täitmise eest töötaja on vastutav. Tulemuseesmärkideks võivad olla ka  töötajale püstitatavad isiklikud arengueesmärgid.
3.1.3. Tulemuseesmärgid püstitatakse vastavalt töökoha spetsiifikale sobivaks ajaperioodiks. Üldjuhul püstitatakse töötajale tulemuseesmärgid üheks aastaks. Töötaja tulemuseesmärgid püstitatakse juhi ja töötaja vahel peetava tulemusvestluse käigus ja vormistatakse tulemuseesmärkide tabeli kujul (lisa 3). 

3.1.4. Eelneva aasta tulemuseesmärkide  täitmist  hinnatakse järgneva aasta jaanuaris-veebruaris juhi ja töötaja vahel peetava tulemusvestluse käigus ning juhi hinnangud kantakse tabelisse. Tulemuste hindamise alusel otsustab juht töötajale makstava tulemuspalga määra. 

3.1.5. Tulemusvestluse käigus püstitab juht töötajale järgneva aasta tulemuseesmärgid ja  finantsvahendite olemasolul  eesmärkide täitmise eest ettenähtud tulemuspalga määra.  
3.1.6. Töötaja tulemuseesmärkide tabelit käsitletakse RMK palgatingimustega sätestatud tulemuspalga juhisena. 

3.1.7. Juhi ja töötaja vahelise tulemusvestluse käigus hindab juht töötaja kompetentsust erinevates töövaldkondades, milles töötaja osaleb (näiteks meeskonna juhtimist hinnatakse juhul, kui see on töötaja töövaldkond). Tulemusvestluse käigus kaardistatakse töötaja arengu- ja koolitusvajadused. Tulemusvestluse kokkuvõte vormistatakse samuti lisas 3 toodud vormil.  
3.2. Töötaja tulemuseesmärkide tabeli ja tulemusvestluse kokkuvõtte säilitamine 
Töötaja tulemuseesmärkide tabeli ja tulemusvestluse kokkuvõtte allkirjastavad töötaja ja juht. Tulemuseesmärkide tabel ja tulemusvestluse kokkuvõte säilitatakse programmis Axapta. 
Lisa 1  Struktuuriüksuste / tegevusvaldkondade tegevuskavade tabel

[image: image1.emf]C:\Documents and  Settings\Liisu\Desktop\Tegevuskava.xls


Lisa 2  Struktuuriüksuste / tegevusvaldkondade tegevuskavade täitmise tabel

[image: image2.emf]C:\Documents and  Settings\Liisu\Desktop\Tegevuskava.xls


Lisa 3  Töötaja tulemuseesmärkide püstitamise  ja täitmise hindamise tabel

[image: image3.emf]C:\Documents and  Settings\Liisu\Desktop\Tööplaan.xls



_1334994595.xls
Tegevuskava tabel

																				KINNITAN

																				Nimi

																				Ametinimetus

																				Kuupäev

				Tegevuskava aastateks 2009-2010

				Struktuuriüksuse nimetus

				Tähis  RMK arengukavast, põhivaldkonna struktuuriüksuse tegevuskavast või otsusest, millega eesmärk seatakse		Eesmärk		Mõõtühik		2008 täitmine		2009 ülesanne		2010 ülesanne		Vastutaja		Kood K		Kood M		Kood S



&RLisa 1 Struktuuriüksuste/tegevusvaldkondade tegevuskavade tabel

RMK:
Tulbas on konkreetne numbriline viide AK eesmärgile; tugivaldkonna puhul mõnele põhivaldkonna eesmärgile, mida tugivaldkond täidab; juhatuse otsusele; koosoleku protokolllile jne - eesmärk jõuab antud formaati siis, kui temaga tegelemise osas on kusagil "eespool" otsus tehtud




_1334997041.xls
2.4 Tegevuskava tabel

		Struktuuriüksuse tegevuskava										Lisa 1
RMK arengukava,
tegevuskava ja
tööplaani koostamise
korra juurde

		Struktuuriüksuse nimetus										Kinnitatud: Jah / Ei

		Tegevuskava kehtivus (aastad)										Kinnitamise aeg:

		RMK
arengukava  tähis ja kood		Eesmärk/mõõdik		Aasta ……….. Plaan/Täitmine		Aasta ……….. plaan		Aasta ……….. plaan		Eelarve
tulu / kulu		Vastutaja

		E1 / K, S, M

		AE 11 / K, S

		M 111 / K

		M 112 / S





2.5 Tööplaan-eelarve tabel

		Struktuuriüksuse tööplaan - eelarve														Lisa 2
RMK arengukava,
tegevuskava ja
tööplaani koostamise
korra juurde

		Struktuuriüksuse nimetus														Kinnitatud: Jah / Ei

		Tegevuskava kehtivus (aastad)														Kinnitamise aeg:

		RMK arengukava  tähis ja kood		Tegevus		Mõõdik		Eelmise perioodi plaan		Eelmise perioodi täitmine		Hinnang / selgitus		Planeeritav		Eelarve tulu / kulu		Vastutaja		Tähtaeg

		T1 / K

		T2 / K, S

		T3 / S

		T4 / S





Töötaja eesmärkide tabel

		

				Töötaja tulemuseesmärgid …….. aastaks

				Töötaja nimi / amet / struktuuriüksus:

				Jrk nr		Struktuuriüksuse tegevuskava eesmärgi nr		Töötajale püstitatud tulemuseesmärk		Eesmärgi
täitmise
tähtaeg		Tulemuspalga % kogu tulemuspalga määrast		Hinnang
eesmärgi
täitmisele		Eesmärgi täitmise %

						Töötaja kompetents ja arenguvajadus

				Kompetents						Hinnang, näited ja kommentaarid

				1. Tulemuste saavutamine

				2. Koostöö

				3. Meeskonna juhtimine

				4. Kliendile orienteeritus

				Arenguvajadus						Arengutegevused (koolitused, arendavad tööülesanded, juhipoolne tugi, mentorlus)

				1.

				2.

				3.

				4.

				5.

				6.

						Hinnang kompetentsusele ja arenguvajadusele eelmise perioodi põhjal

				1.        Selgelt alla ootuste

				2.        Osaliselt alla ootuste

				3.        Vastab ootustele

				4.        Osaliselt üle ootuste

				5.        Selgelt üle ootuste

						Juhi otsus tulemuspalga kohta

				Tulemuspalga määr ( kr ), tulemuseesmärkide täitmise hindamise järgselt:

				Töötaja nimi										Juhi nimi

				Ametinimetus										Ametinimetus

				Kuupäev										Kuupäev



&RLisa 3 Töötaja tulemuseesmärkide püstitamise ja täitmise hindamise tabel




_1334993661.xls
Tegevuskava tabel

																								KINNITAN

																								Nimi

																								Ametinimetus

																								Kuupäev

				Tegevuskava täitmise aruanne 2009-2010

				Struktuuriüksuse nimetus

				Tähis  RMK arengukavast; struktuuriüksuse tegevuskavast; või juhatuse otsusest, millest eesmärk tuleneb		Eesmärk		Mõõtühik		2008 täitmine		2009 ülesanne		2009 täitmine		2010 ülesanne		2010 täitmine		Vastutaja		Kood K		Kood M		Kood S



&RLisa 2 Struktuuriüksuste/tegevusvaldkondade tegevuskavade täitmise tabel




