Transpordiamet

[toomas.magus@transpordiamet.ee](mailto:toomas.magus@transpordiamet.ee) /kuupäev digiallkirjaga/

Kinnituskiri  „Riigitee 21176 Rahuste – Kaunispe km 8,170-8,470 katte ehitus kruusateele“  
 kohta

Palun Verston Eesti OÜ-le väljastada „ Riigitee 21176 Rahuste – Kaunispe km 8,170-8,470 katte ehitus kruusateele ” Töövõtuleping nr 3.2-3/24/858-1, kus Transpordiamet tellijana kinnitab, et Verston Eesti OÜ (registrikood 11947047) on täitnud eelnimetatud töövõtu lepingu tingimuste ja hea tava kohaselt.

Palume kinnituskirjas ära näidata järgmised andmed:

1. Riigihanke nimetus „Riigitee 21176 Rahuste – Kaunispe km 8,170-8,470 katte ehitus kruusateele "
2. Töövõtulepingu nr 3.2-3/24/858-1
3. Lepingu sõlmimise kuupäev 07.05.2024
4. Tööde kogumaksumus käibemaksuta 13 520,23 €
5. Tööde teostamise aeg 25.06.2024-17.07.2024
6. kruusaluse ehitamine koos purustatud kruusa lisamisega 1855 m²;
7. Teostati 2xE pindamine 1500 m²;
8. Teostati 2x pindamine 55 m²

Projektmeeskond:

projektijuht-Urmas Jõeveer,

projektijuhi abi- Marek Koppel,

pindamise projektijuht- Üllar Seeman,

objektijuht- Arvi Kuppart,

pindamise objektijuht- Anri Raudsepp,

pindamistööde juht- Priit Rattur

Lugupidamisega

Kaiu Kasela

Pakkumiste spetsialist

+372 516 4104

Kaiu.kasela@verston.ee