Lisa 4

AKT

LEPPETRAHVI MÄÄRAMISE KOHTA

Leping nr 3.2-3/26/773-1 teekattemärgistuse paigaldamine Tartu riigiteedel

06. juuli 2026.a on Töövõtjale Hot Est OÜ määratud leppetrahv tööde tegemise tehnoloogilistest nõuetest / lepingulistest tähtaegadest mittekinnipidamise eest.

Leppetrahvid lepingu-, kvaliteedi-, tehnoloogia- ja liikluskorraldusnõuete rikkumise puhul määratakse ja vormistatakse Tellija või Tellija Projektijuhi poolt. Leppetrahvi määramise kohta koostatud akti alusel esitab Tellija Töövõtjale nõude leppetrahvi tasumiseks.

| Märge määramise kohta | Põhjus | Leppetrahvi suurus (eurodes) |
| --- | --- | --- |
|  | Keskkonnanõuete eiramise eest | 2000 |
|  | Tööde ja materjalide kvaliteedi kontrolliga seotud mõõtmiste, katsetuste ja muude tegevuste eiramise eest | 1000 |
|  | Tellija poolt tehtud pistelise proovi tulemusel kvaliteedinõuetest avastatud kõrvalekaldumiste eest, millest Töövõtja ei ole kirjalikult Tellija projektijuhti teavitanud | 2000 |
|  | Omavoliliselt, ilma kooskõlastuseta töövõtja poolt põhjustatud liikluse seiskamise eest tee(de)l vähemalt 5 minutiks | 600 |
|  | iga järgmise 5 min eest | 2000 |
|  | Töövõtja poolt tööde ja materjalide kvaliteedi kontrolliga seotud dokumentides, tööde vastuvõtu aruannetes või objektipäevikutes olulise iseloomuga mittetõepäraste andmete esitamise eest | 3200 |
|  | Dokumentide sh. kaetud tööde akt, teostusjoonis, objektipäevikute jne mitteõigeaegse või ebakohase täitmise või mittetäitmise eest | 600 |
|  | sama, teistkordselt | 1000 |
|  | sama, iga järgneva korra puhul | 2000 |
|  | Objekti teenindusvedudel (pinnase-, asfaltbetooni, konstruktsioonide jne veod) sõidukite (sh veoautodele koos haagisega või ilma, autorongidele, masinrongidele) kehtestatud igakordse registrimassi ületamise eest. Kaalumise puhul on Tellija mõõtmise veaks 5% registrimassist, seda ületades nõuab Tellija leppetrahvi | iga ületatud 1 kilogrammi eest 1 euro |
|  | Järgmise etapi või tööde alustamisega viivitamise eest kalendergraafikuga võrreldes (järgmise kattekonstruktsiooni kihi paigaldamisega, märgistustöödega pärast asfaltkatte viimase kihi paigaldamist, piirde- ja tähispostide paigaldamisega pärast teepeenra vastuvõtmist jne) | Kuni 1000 |
|  | Tööde tegemisel puudub Tellijaga kooskõlastatud liikluskorraldusprojekt või puuduvad objekti töötsooni tähistavad liiklusmärgid või tähistus ei vasta nõuetele | 1000 |
|  | Töövõtjaga seotud isikud ei kasuta objektil nõuetekohaseid ohutusveste või teel töötavad mehhanismid ei kasuta vilkureid või vilkur ja selle kasutamine ei vasta LS § 44, § 84 (4) | 300 |
|  | sama, teistkordselt | 600 |
|  | sama, iga järgneva korra puhul | 1000 |
| X | Liikluskorralduse muudatustest ei ole liiklejaid teavitatud | 300 |
|  | Kõikide muude liikluskorralduse, liikluskorralduse teavitamise või tööohutuse alaste rikkumiste eest või kõrvalekaldumiste puhul | Kuni 300 |
|  | sama, teistkordselt | 600 |
|  | sama, iga järgneva korra puhul | 1000 |
|  | Tee seisundinõude rikkumise eest | 300 |
|  | sama, teistkordselt | 600 |
|  | sama, iga järgneva korra puhul | 1000 |
|  | Garantiitööde kokkulepitud ajalise, liikluskorralduslike või muude piirangute tähtajast mittekinnipidamise eest | Kuni 2000 iga päeva eest |
|  | Järgmise nädala tööde graafiku esitamata jätmise või vale graafiku esitamise või graafikus esitatud tööde mitteteostamise eest | Kuni 600 |
|  | Puudulikest töö dokumenteerimistest tulenevad rikkumised | 300 |
|  | Kõik muud eelpool nimetamata rikkumised, iga rikkumise eest, kuni- | Kuni 10000 |

Tellija Projektijuhi selgitused: Tee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 163,06 teostati 30.06.2026 kella 09.48 ajal teekatte käsi markeerimistöid, mille kohta puudus liiklejatele eelnev info. Tallinna suunduv sõidurada oli liikluseks suletud. Aluseks LUX Ekspressi bussijuhi video, https://www.dropbox.com/scl/fi/5kc64wosgoleqodthxiuh/20260701162831685_98fd76ca19a944b1910b9bf699661229_AF0200819.mp4?rlkey=42u9l81kmin4ed9jbbpfk02i6&st=c8ykqdc3&dl=0

Akti koostas:	Raul Tammela, liikluskorraldaja

.Raul Tammela(Tellija Projektijuht)