Riigitee nr 60 Pärnu - Lihula km 52,277 asuva Riisa silla rekonstrueerimine

(TEE-EHITUSE TÖÖVÕTULEPING nr. 3.2-3/24/1244-1)

TEHNILISE KOMISJONI PROTOKOLL

01.11.2024.a.

TEHNILINE KOMISJON KOOSSEISUS:

| Komisjoni esimees: | Sven Savi | Transpordiameti lääne osakonna ehituse üksuse juhataja |
| --- | --- | --- |

Liikmed:

| - Tellija esindajad: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Transpordiamet | Ervin Hein | Lääne üksuse sillainsener |
| 1.2. Transpordiamet | Karl Õigus | Lääne üksuse korrashoiu projektijuht |
| 1.3. Transpordiamet | Reet Ortus | Riigiteede juhtivhaldur |
| 1.4. Transpordiamet | Jaak Saard | Liikluskorraldaja |

- Töövõtja esindajad:

  - Töövõtja esindaja		    Siim Peetris	                   OÜ Kingat, projektijuht

- Omanikujärelevalve esindaja:

  - Silla järelevalveinsener 	    Valeri Volkov	       Insten Projekt OÜ

KOMISJON KONSTATEERIB

- Tehniline komisjon kontrollis Riigiteel nr 60 Pärnu - Lihula km 52,277 asuva Riisa silla rekonstrueerimise   valmisolekut vastuvõtmiseks vastavalt töövõtja Kingat OÜ teatele 31.10.2024.a. lepinguliste (TEE-EHITUSE TÖÖVÕTULEPING nr. 3.2-3/24/1244-1) tööde lõpetamise kohta.

- PEATÖÖVÕTJA Kingat OÜ, registrikoodiga 14486207,  Nigula tee 4/1, 90807 Nigula küla, Lääne maakond

- PÕHIPROJEKTI KOOSTAJA: Safeway OÜ, registrikoodiga 12503887.

- Teeregistri üksuse poolt kontrollitud katte ehituse objektide aadressid (algused ja lõpud) on

| Tee nr | Tee nimetus | Algus, km | Lõpp, km | Pikkus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | Pärnu - Lihula, Riisa sild | 52,277 |  |  |
| 60 | Pärnu - Lihula, uus katend | 52,226 | 53,326 | 0,100 |

Edaspidi kasutada kõikides andmebaasides objektide kohta neid alguse – ja lõpuaadresse

- OBJEKTI PÕHINÄITAJAD (vastavalt lepingule, täpsustuvad veel lähtuvalt üle mõõtmisest teostusjooniste alusel):

Tööde täitmise tähtaeg  21.11.2024.a.

Tööde algus                  22.07.2024.a.

Tööde lõpp                   31.10.2024.a.

- VASTUVÕTUKS ON ESITATUD: lepingulised tööd

Riigitee nr 60 Pärnu - Lihula km 52,277 asuva Riisa silla rekonstrueerimine

KOMISJONI OTSUS

- Komisjon tutvus objekti valmisolekuga ja tuvastas mõningaid puudusi, mis on loetletud lisas 1 ning millede kõrvaldamine on enne objekti vastuvõtukomisjonile esitamist vaja likvideerida:

  - Lisas 1 nimetatud puudused ei ole liiklusohtlikud ning likvideeritakse Töövõtja poolt esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui Lisa 1 viidatud.

- Riigitee nr 60 Pärnu - Lihula km 52,277 asuva Riisa silla rekonstrueerimine tööd on lõpetatud ja vastavad lepingu dokumentidele ning keskkonna-, tervise-, tarbija-, töökaitse- ja liiklusohutusnõuetele  ning võib kokku kutsuda vastuvõtukomisjoni.

Komisjoni esimees:    /allkirjastatud digitaalselt/

Komisjoni liikmed:

| 1. /allkirjastatud digitaalselt/ |  |
| --- | --- |
| 2. /allkirjastatud digitaalselt/ |  |
| 3. /allkirjastatud digitaalselt/ |  |
| 4. /allkirjastatud digitaalselt/ |  |
| 5. /allkirjastatud digitaalselt/ |  |
| 6. /allkirjastatud digitaalselt/ 7. /allkirjastatud digitaalselt/ |  |

Akti lisad:

- Lisa 1 - Puuduste nimekiri

Lisa 1 - Puuduste nimekiri

- Asendada objekti lõpus vasakul asetsev terminal põrkeleevendiga.

- Pikendada teepeenraid objekti piirist väljapoole sujuvama ülemineku tagamiseks.